Zápis z 32. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 15. 2. 2010

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Poletín – PDS Štěpánek – ZHMP Host: Bartoň – ČEMBA Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Semančík – Bystricykel |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Předloží ing. Polák.

Úkol 29/2: Zajistit systém kontroly vznikajících projektů cyklistické infrastruktury závazný pro projektanty.

T: 10. 12. 2009							     O: Poletín a Syrový

Splněno.

Úkol 30/2: Vypracovat rešerši pro jednání s TSK, v jakém stavu je realizace ZK podle přehledu 2009.

T: 18. 12. 2009							  O: Introvič

Podklady zpracuje ing. Poletín, zaurguje ing. Polák..

Úkol 30/3: Projednat úpravy v rozmístění sčítačů s ing. Pivcem.

T: 10. 1. 2010							     O: Polák, Introvič

Splněno.

Úkol 30/4: Projednat úpravy cyklotrasy A 2 na rozhraní MČ Praha 4 a Praha 12 s ředitelem TSK.

T: 10. 1. 2010							     O: Polák

Termín se posunuje do 10. 3. 2010.

Úkol 31/1: Zajistit rotaci výstavy Praha cyklistická i pro rok 2010.

T: 10. 2. 2010							     O: Polák

Znovu projednat s Dopravním podnikem hl. m. Prahy do 10. 3. 2010.

Úkol 31/2: Prověřit vedení dálkových cykloturistických tras na území hl. m. Prahy.

T: 10. 2. 2010							     O: členové komise

Prověřil Cach a zajistí vyvěšení na web.

Úkol 31/3: Zjistit podrobnosti k akci Cyklotrasa Praha – Plzeň – Norimberk – Mnichov a k účasti na 	     setkání zástupců těchto měst 18. 2. 2010 v Mnichově.

T: 10. 2. 2010							     O: Mourek

Splněno, výstupy z tiskovky dodají zástupci města Plzeň.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Polák podal informaci za TSK. Bude nutno v 1. čtvrtletí navrhnout zvýšení rozpočtu, příp. kofinancování z fondů EU, jinak nebude letos možno zahájit realizaci žádné akce cyklistické infrastruktury.

- Konference Velocity 2010

Komise bere na vědomí, že p. Cipro z Odboru zahraničních vztahů MHMP přislíbil pokrytí nákladů na vyslání dvou zástupců hl. m. Prahy, určených Komisí pro cyklistickou dopravu.

- Akce k financování z fondů EU

Nejnadějněji se jeví výstavba cyklostezky na (přes) Císařskou louku, jak informoval ing. Polák.

- Změny legislativy

Ing. Syrový představil změny legislativy (dopravního značení), připravené k přijetí v březnu 2010.

- Různé

Komise podporuje záměr revitalizace přírodní stezky v údolí Cholupického potoka.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 15. 3. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další jednání: 19. 4., 17. 5. a 21. 6. 2010, tj. každé třetí pondělí v měsíci..