Zápis z 36. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 6. 2010

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Syrový – odborná veřejnost Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Mourek – Nadace Partnerství Poletín – PDS Prousek – ROPID Štěpánek – ZHMP Hosté: Čadek – občan Drdácký – starosta MČ Praha-Troja Filler – Prahou na kole Kadlas – Pínač&Penož Kopečný – KPC |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Předloží ing. Polák po konzultaci s radním Marečkem.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								 O: Introvič

Splněno částečně, termín se posunuje do 30. 6. 2010.

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

T: 30. 6. 2010								O: Polák a Poletín

Termín se posunuje do 30. 6. 2010.

Úkol 34/2: Namítnout nesoulad studie Městského okruhu s usnesením Rady HMP č. 0544/2003.

T: 10. 5. 2010								O: Malý

Ing. Polák projednal s Ředitelstvím silnic a dálnic součinnost při řešení cyklistické infrastruktury 	     Pražského a Městského okruhu. Termín se posunuje do 30. 6. 2010.

Úkol 34/3: Vyřešit bezpečnost na konfliktních místech cyklistů s pěšími u přívozů P1 a P2.

T: 10. 5. 2010							     O: Polák

Úkol se ruší.

Úkol 35/1: Podat projekt na lávku pod mostem přes Berounku v Lahovicích, termín realizace podzim 2010,

T: 14. 6. 2010							     O: Polák

Lávka v projektu již je, pod dálničním mostem se staví.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.

T: 30. 6. 2010							     O: Polák

Úkol 35/3: Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

T: 14. 6. 2010							     O: Introvič

Zároveň zkoordinovat s plánem běžných oprav na TSK.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Úkol 36/1: Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

Úkol 36/2: Rozeslat členům komise podklady ProConsult k napojení cyklostezky Holešovice – Zoo na nový Trojský most.

T: 30. 6. 2010								O: Poletín

- Akce k financování z fondů EU

K úsekům Císařská louka, Vyšehradská skála bude přidán i projekt řešení křižovatky Klárov pro cyklisty.

- Sčítání cyklistů

Probíhá již na 30 profilech.

- Studie vedení cyklotrasy A2 centrem Prahy

Ing. Čadek a ing. arch. Kadlas představili řešení propojení úseku Mánes – Mánesův most stezkou vedenou v délce 1975 m na pontonech z výzbroje bývalých armád Varšavské smlouvy. Komise doporučuje dopracovat projekt z hlediska bezpečnosti cyklistů a zásad protipovodňové ochrany a doplnit obdobné řešení také pro objezd Vyšehradské skály.

- Různé

Se starostou MČ Praha-Trója byl projednán záměr automobilové komunikace nádraží Holešovice – Zoo, resp. napojení MČ Praha-Troja. Je nutno vzít do úvahu nejen vedení mezinárodní cyklotrasy Trojskou kotlinou, ale i místní cyklistickou dopravu.

Komise zpochybňuje vedení a křížení navrhované komunikace pro automobilovou dopravu na parkoviště u Zoo s páteřními cyklotrasami na předpolí Trojské lávky.

Podle názoru komise posuzovaný záměr porušuje i klidovou zónu Trojské kotliny a její rekreační charakter, který významně narušuje. Komise konstatuje, že tento záměr je rovněž v rozporu se schválenými Zásadami územního plánu hl. m. Prahy.

Byl rovněž projednán  záměr výstavby cyklotrasy A 270 Trója, Pod Havránkou – Velká skála – Ďáblice v rámci akce TSK 2950011.

Komise doporučuje zachovat stávající úvozovou cestu a plánovaný živičný povrch nahradit povrchem blízkým přírodě.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 13. 9. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.