Zápis ze 4. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 5. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Karban – Ústav dopravního inženýrství Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID | Burian – Technická správa komunikací Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP Hosté: Antošová – Zdravotní ústav Praha Edelman – Cyklistika, energie, budoucnost Juřík – tisk, Listy hl. m. Prahy Kolanda – Xterra Strunecký – Oživení |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 11. 5. 2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled navrhovaných úprav pro cyklisty k 11. 5. 2007

- Projekt Praha hlavní nádraží a okolí pro pěší a bezmotorovou dopravu

- Projekt XTerra Czech 2007 „Žluté lázně Challenge“

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/2: Zadat úpravy náplavky projektantovi po projednání s památkáři.

T: 31. 3. 2007								O: Hrdlička

Projektantovi předáno.

Úkol 2/3: Připravit sčítání frekvence pěších a cyklistů v úseku Povltavská.

T: 31. 3. 2007								O: Karban

Sčítání proběhlo.

Úkol 2/5: Poslat řediteli Magistrátu žádostí o odstranění nedostatků v parkování kol pro Škodův palác.

T: 20. 3. 2007							O: Polák, podklad Fuxová

Podklad byl omylem zaslán na jinou adresu, termín se posunuje do 20. 5. 2007.

Úkol 2/7: Požádat městskou policii o zvýšené hlídkování na místech, kde nesprávně parkující auta narušují cyklostezku, např. na náplavce a Ovocném trhu, a aby strážníci neodstavovali na cyklostezky auta, jejichž řidiče chytili při spáchání dopravního přestupku.

T: 31. 3. 2007							O: Polák

Členové komise musí nejdříve dodat ing. Polákovi podklady (snímky apod.).

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.

T: 31. 3. 2007								O: Malý

Tématu je nutno věnovat samostatnou schůzku KCD. Podklad zpracuje p. Juřík.

Úkol 2/9: Vypracovat seznam míst ke stanovení dopravního značení na základě návrhů členů komise.

T: 31. 3. 2003								O: Polák

Splněno.

Úkol 2/11: Prosadit oboustranný průjezd cyklistů „pěší zónou“ Anděl.

Radní Štěpánek a ing. Polák jednali se zástupci MČ Praha 5, kteří slíbili pouze zprůjezdnit směr Smíchovské nádraží – Újezd (do 30. 6. 2007), opačný směr odmítají. Nepodaří-li se jejich stanovisko změnit, přichází v úvahu neposkytování dalších finančních prostředků na cyklostezky městem.

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

Obnovení se očekává do 15. 4. 2007, nutno zajistit i čištění ručním metením.

T: 20. 4. 2007								O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2.

Informovat komisi o postupu řešení.

T: 30. 4. 2007							O: Prousek

Podklady jsou zhotoveny, čeká se na podklady pro stanovení DZ, termín se posunuje do 1. 6. 2007

Úkol 3/3: Připravit ve spolupráci s odborem ochrany prostředí zadávací kartu průjezdů Petřínem.

T: 30. 4. 2007								O: Syrový

Termín se posunuje do 31. 5. 2007.

Úkol 3/4:  Připravit zadávací kartu cyklostezky A 11.

T: 31. 5. 2007								O: Prousek

Splněno.

- Projekt Hlavní nádraží a okolí pro pěší a bezmotorovou dopravu

T. Edelman představil projekt, informace budou rozeslány členům komise k vyjádření připomínek do 31. 5. 2007. Projekt bude projednán na příštím zasedání komise.

- Projekt XTerra Czech 2007

P. Kolanda (XTerra) požádal komisi o součinnost při pořádání triatlonu s uvedeným názvem 30. 6. 2007. Komise nemá námitek proti přerušení cyklotrasy A2 a na Barrand. mostě na 2 hodiny při dodržení dohodnutých opatření.

- Info TSK a Penco – výstavba a údržba

Ing. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Komise žádá, aby TSK pokračovala v akci most Závodu Míru – Jarov – hranice Prahy jako další etapě akce Modřany – most ZM.

- Náplavky (předlažba, úprava dopravního značení)

Komise nemá námitek k posunu osy cyklostezky blíže (až na 3 m) k Vltavě, aby nedocházelo ke kolizím s lidmi u stánků a u parkujících aut.

Úkol 4/1: Zajistit znění smluv, jimiž se náplavka pronajímá pro komerční aktivity.

T: 31. 5. 2007								O: Polák

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Komise doporučuje legalizovat obousměrné průjezdy Sokolovskou i Křižíkovou ulicí.

Členové komise upozornili na chybné provedení nového značení (bez šipek a kilometráže) – bude vyměněno.

- Stojany

Úkol 4/2: Požádat městské části o zadání parametrů umístění stojanů (lokace v MČ a počet míst na nich) se závazkem, že MČ zajistí jejich instalaci i údržbu.

T: 31. 5. 2007								O: Polák

- Cyklostezka Vítkov – Správa železniční dopravní cesty

Ing. Polák informoval o jednání za účasti ing. Pomikáčka (SÚDOP) mezi MHMP, SŽDC a ČD o umožnění prodloužení cyklostezky z Krejcárku po jednokolejné trati, která bude zrušena, až k Sazka aréně. Problémem je plánované zrušení železničního přejezdu silnice. Bude řešeno týmem SŽDC+ČD+SÚDOP.

- Jednosměrky s vjezdem cyklistů v protisměru

K. Syrový stále nedodal 5 pilotních projektů (k realizaci půjde z dosavadních cca 100 návrhů cca 30). Oddělení problematiky V19 od cyklistických pruhů, aby bylo možno vyřešit rozpory.

Úkol 4/3: Zajistit stanovisko odboru dopravy k realizaci značení V19.

T: 31. 5. 2007								O: Malý

- Různé

Komise bere na vědomí výběr návrhu pomníčku J. Bouchala, který by měl být umístěn na rekonstruované křižovatce nábř. kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů. Technické řešení nutno projednat s odborem dopravy MHMP.

P. Prousek referoval o koncepci řešení cyklistické dopravy v Bohnicích, komise nemá námitek.

Komise nemá námitek proti doznačení cyklotras KČT, Eurovelo a Greenways na území hl. m. Prahy.

Příští zasedání komise projedná námět uzavření Palackého mostu pro IAD (auta významně zdržují MHD).

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v pondělí 4. 6. 2007 od 17 hodin.

Další termíny: 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2007.