Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše

Závěrečná zpráva

červen  2010

ISES, s.r.o.

M. J. Lermontova 25

160 00 Praha 6

Název akce			:	Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše a obnova

lipové aleje

Místo realizace akce	:	Praha 6 - Suchdol

##### Řešitelská organizace	:	ISES, s.r.o.

M..J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6

Identifikační údaje firmy 	:

IČ				:	64583988

DIČ				:	CZ64583988

Tel.				:	233 339 718

Fax.				:	233 338 259

Bankovní spojení		:	ČSOB Praha 1, č.ú. 700021603/0300

E-mail				:	ises@ises.cz

Internet			:	http://www.ises.cz

##### Zodpovědný řešitel		:	Ing. Vladimír Klatovský,CSc.

Obsah :

1. Identifikační údaje projektu

2. Popis výchozího stavu

3. Popis provedených prací

4. Závěr

5. Fotodokumentace

1. Identifikační údaje projektu

Darovací smlouva	: 	č. DAG/54/11/005647/2009

Název akce		:	Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše a obnova  lipové aleje

Místo realizace	:   	Městská část Praha – Suchdol, u Základní školy Mikoláše

Alše v ulici Za Sokolovnou. k.ú.: Suchdol, č. pozemku č.

1063/8

Okres 			:	Hlavní město Praha

Obec 			:	Praha

Kat. území		:	Suchdol

Druh pozemku	:	Ostatní plochy

2. Popis výchozího stavu

Vzhledem ke skutečnosti, že přiznaný grant na realizaci projektu “Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše a obnova  lipové aleje“ byl oproti žádosti snížen, byl upraven projekt i rozpočet na realizaci. Výsadba zeleně byla proto provedena pouze v části u Základní školy Mikoláše Alše Městské části Praha - Suchdol.

V prostoru u Základní školy Mikoláše Alše v Městské části Praha - Suchdol  se nachází konečná zastávka autobusové linky č.107. Tato autobusová linka je jednou z hlavních spojů pro obyvatele Městské části Praha - Suchdol s velmi častým provozním intervalem. Tato konečná zastávka je využívána velkou částí obyvatel této městské části. Provoz zastávky negativně ovlivňuje hlukem, prachovými částicemi a plynnými exhaláty takřka jednu čtvrtinu tříd školy, neboť se nachází přímo pod okny základní školy. V blízkosti se též nacházejí veškerá školní hřiště.

3. Popis provedených prací

Po podpisu Darovací smlouvy mezi Hlavním městem Prahou a ISES,s.r.o. byly zahájeny práce na  realizaci projektu. V rámci přiznané dotace byl upraven rozpočet na zahradnické práce dle výše přiznané dotace na provedení výsadby Cupressocyparis leylandii v ulici Za Sokolovnou.

V první polovině měsíce května, kdy začaly být příznivé klimatické podmínky, byly zahájeny přípravné práce na projektu. Pozemek musel být vyčištěn, odplevelen a byly odstraněny náletové rostliny a posekán trávník. Po těchto úpravách začaly výsadbové práce. Byly vyhloubeny jámy pro nové výsadbu stromů, dosypána substrát, vysazeny plánované stromy s balem a doplněno hnojivo. Na pozemku bylo dovyseto travní semeno v místech prošlapaných cest přes zelené plochy a byla zde osazena zábrana proti další devastaci těchto prostor. Takto upravené plochy byly předány na základě předávacího protokolu Městské části Praha - Suchdol.

4. Závěr

Cíl projektu " Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše" byl splněn a celková práce na tomto projektu se velmi vydařila. Vysazené dřeviny přispějí ke zlepšení hlukových a životních podmínek u základní školy a přispějí ke zkvalitnění školní výuky.

5. Fotodokumentace