Vážení,

hl.m.Praha, zastoupené naším odborem, poptává v letošním roce realizaci akce  „Lesopark Vinice – komunikace“ . Pokud má vaše firma zájem realizovat tyto práce, očekáváme v termínu do  1.9.2008  do 12.00 hod Vaše písemné nabídky . Nabídka musí být doručena do podatelny OOP MHMP – Jungmannova 35/29, Praha 1 110 00, a to osobně nebo poštou v uzavřené obálce a výrazně označená „Poptávkové řízení – komunikace lesopark Vinice“

Kritériem při posuzování  zakázky bude výše nabídkové ceny (váha 80%) a délka doby realizace (váha 20%).

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit kdykoli v jejím průběhu.

Vaše nabídka musí obsahovat veškeré náklady potřebné k realizaci zakázky včetně oceněného výkazu výměr v členění dle přílohy č. 9 (Přehled položek/orientační ocenění)  přiloženého projektu , a to ceny bez DPH.  K položkám uvedeným v příloze č. 9 se ještě doplní položka „vytyčení tras“  – u cest 1,2,4 : celkem 1576 m, u cesty 3:  349m.  Podotýkáme, že členění musí být dle přiložené přílohy č. 9, tj. trasa č. 3 bude uvedena a oceněna samostatně. S ohledem na schválený rozpočet zadavatel po vyhodnocení poptávkového řízení rozhodne, zda budou realizovány pouze trasy č. 1,2,4, případně bude realizována také  trasa č. 3.

Nabídka musí obsahovat délku doby realizace prací v dnech. Předpoklad zahájení prací je 15.9.2008, ukončení prací musí být maximálně 30.11.2008.

Součástí nabídky bude i návrh záruční doby.

Další informace k zakázce:

- likvidace keřů a stromů již byla provedena, v nabídce se položky přesto ocení, a to pro případ nutnosti dalších podobných prací

- výkopek z trasy budoucích cest je v projektu orientačně rozdělen na odvoz do 500 m a do 5 kilometrů. Upozorňujeme, že výkopek může být uložen v rámci lesoparku Vinice pouze v místě nově zakládaných trávníků (součást stavby). Proto je nutné při realizaci stavby operativně dle stavu a kvality výkopku  rozhodnout o místě uložení výkopku. Na celkovou cenu díla však jiné než projektantem odhadnuté rozdělení odvozu výkopku nemůže mít vliv.

- zatřídění všech odvážených odpadů dle platné legislativy si provede zhotovitel na své náklady, všechny odvážené odpady budou uloženy na příslušné skládky v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadů a ochrany životního prostředí

- území stavby kříží mj. podzemní vedení 22 kV. OOP MHMP zajistí vytyčení trasy vedení, zhotovitel zajistí případné  vykopání potřebného počtu sond k zjištění hloubky uložení kabelu. Zadavatel zajistí vytyčení i dalších podzemních vedení inženýrských sítí.

- před podáním nabídky doporučujeme důkladné seznámení s místem stavby

- v zásadě je možné také navrhnout jinou konstrukci cest (podmínkou je minimálně stejná únosnost cesty jako v projektu) . V tom případě je nutné podrobně popsat tuto odlišnou variantu a její ocenění uvést zvlášť. V každém případě je nutné ocenit základní verzi komunikací pro pěší.

8) bližší informace k zakázce může podat Ing.Frantík, tel. 236005804 nebo dan.frantik@cityofprague.cz

v.z. Ing.Josef  Pavlík

# Ing. arch.  Jan  Winkler

ředitel odboru