Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

číslo 0656

ze dne  16.5.2003

Ke zprávě Komise Rady HMP pro prošetření příčin zaplavení prostor pražského metra

Rada hlavního města Prahy

I.	bere na vědomí

zprávu komise Rady HMP pro prošetření příčin zaplavení prostor pražského metra při povodních v srpnu roku 2002 včetně doporučení vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků, která je uvedena v příloze č. 1 tohot usnesení. Předložená zpráva v plném rozsahu naplňuje cíle, pro které byla příslušná komise usnesením Rady č. 1286 ze dne 27. 8. 2002 ustanovena.

II.	vyjadřuje

poděkování členům komise za odvedenou práci, na které oceňuje zejména její komplexnost, úplnost, objektivitu, vyčerpávající hodnocení příčin zatopení metra i kvalifikovaná doporučení k přijetí následných opatření.

III.	konstatuje

1.	že základní příčinou zatopení metra byla úroveň zátopové hladiny řeky Vltavy, která dosáhla v průměru 2 m nad úroveň stoleté vody

2.	k ohrožení života a zdraví cestujících nemohlo dojít s ohledem na skutečnost, že provoz na zatopených úsecích, resp. stanicích metra byl ukončen v dostatečném časovém předstihu před prvním průnikem vody (časový průběh průniku vody je popsán v části IV.6 zprávy)

3.	realizovaná opatření mohla nanejvýš zpomalit průnik vody do metra, ale nemohla v žádném případě zabránit zaplavení metra. Připravená opatření ke stoleté vodě byla podle povodňových plánů realizována

4.	ve smyslu předložené zprávy nebylo možné za dané výšky povodňové vlny a na základě povodňových plánů hl. m. Prahy a protipovodňových opatření připravených DP-Metro, o.z.  zaplavení pražského metra zabránit. Toto konstatování se opírá především o skutečnost uvedenou v části VII.1 zprávy, kde je poukázáno na fakt, že ochranný systém metra (dále jen "OSM") nebyl navržen a realizován pro účely ochrany před povodněmi, a dále pak s ohledem na skutečnost, že výška hladiny povodňové vlny byla v průměru o 2 m vyšší než na jakou byl v souladu s příslušnými předpisy navržen systém protipovodňové ochrany metra (není součástí OSM)

5.	návrh náhradního dopravního systému v hlavním městě Praze v případě povodňové situace při stoleté vodě (usnesením RadyZ HMP č. 678 ze dne 7. 7. 1998 byl vzat na vědomí) byl v plném rozsahu chybný a nesystémový (v návrhu se konstatuje, že "prioritou se jeví zachovat provoz metra v celém rozsahu s tím, že dojde k uzavření těch stanic, které jsou v přímém dosahu Vltavy. Vzhledem k tomu, že metro bude tvořit základní článek dopravního systému, musí být včas učiněna taková opatření, aby bylo možné jej využívat v plném rozsahu, s výjimkou postižených stanic.")

6.	činnost povodňové komise DP-Metro, o.z.  i přes formální nedostatky, probíhala věcně správně na trase C mezi Nádražím Holešovice a Florenc a bez závažných nedostatků i na trati A. Na trati B v oblasti Karlína a dále na ostatních následně zaplavených úsecích trati B již tento proces vykazoval prvky značné improvizace a nepřesnosti výkonu služby

7.	povodňová kniha DP-Metro, o. z. nemá patřičnou vypovídací hodnotu, protože všechny zprávy a příkazy byly operativně přenášeny přímo na vlakový dispečink ústními pokyny, aniž byly zaznamenávány do povodňové knihy

8.	k dalším příčinám zatápění podzemních prostor metra patří poruchy některých prvků stavebních konstrukcí, poruchy kabelových průchodek, neuzavření některých traťových uzávěrů a prostupů

IV.	žádá

1.	generálního ředitele DP hl.m. Prahy, a.s.,

aby neprodleně odstranil zjištěné nedostatky v oblasti organizační, provozní i technické, pokud již k nápravě nedošlo, a dále předložil RHMP zprávu včetně harmonogramu realizace navržených opatření a prací a to do 30.6.2003

2.	generálního ředitele DP hl.m. Prahy, a.s.,

aby zajistil zpracování podrobného návrhu posílení protipovodňové ochrany metra na úroveň povodně srpen 2002 s rezervou 30 cm včetně propočtu finančních nákladů a to do 30.6.2003

V.	ukládá

1.	primátorovi hl.m. Prahy

1.	aby ve spolupráci s vládou ČR a příslušnými orgány státní správy zajistil zpracování návrhu aktualizované koncepce OSM pro mimořádná opatření při živelných katastrofách (tzn. nad rámec systému civilní ochrany obyvatelstva)

Kontrolní termín:	30.  9.2003

2.	MHMP - OKR MHMP

1.	zajistit na základě poznatků uvedených ve zprávě dle bodu I. usnesení zpracování aktualizace povodňového plánu hl. m. Prahy, včetně povodňového plánu metra

Kontrolní termín:	30.  6.2003

MUDr. Pavel Bém

primátor hl.m. Prahy

Ing. Jan Bürgermeister

náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: 	primátor hl.m. Prahy

Tisk:	4000

Provede:	primátor hl.m. Prahy, MHMP - OKR MHMP

Na vědomí:	odbory MHMP