KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ  SPRÁVA

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0206 - Rekonstrukce objektu VÚSC I. etapa jednací síň krajského zastupitelstva

Jednalo se o rekonstrukci jednací síně krajského zastupitelstva, která spočívala v dispoziční změně jednací síně a vybavení novou video technikou včetně vzduchotechniky a vybavení novým interiérem. Stavba byla zahájena v 09/2003, dokončena ve 12/2003. Kolaudační rozhodnutí vydáno 13.1.2004 s nabytím právní moci 15.1.2004.

Odbor hospodářské správy

5776 – Obnova a dovybavení pracovišť AMP

Schválený rozpočet ve výši 2.200 tis. Kč upravený rozhodnutím Rady HMP na 4.790 tis. Kč byl vyčerpán v celkové výši 4.778,2 tis. Kč na provedení potřebných stavebních úprav souvisejících s přípravou prostor pro umístění a provozování poslední části nově doplňovaných technologií.

2910 – Rozvoj sítí MHMP

Čerpání ve výši 9.373,46 tis. Kč ze schváleného rozpočtu 9.500 tis. Kč bylo určeno na rozšíření datové sítě Nové radnice, Kafkova domu, inovaci aktivních prvků sítě a rozšíření paměti a rozšíření terminálové sítě pro odbor DSA.

2911 –Servery MHMP

Částka 4.985,27 tis. Kč ze schváleného  rozpočtu 5.000 tis. Kč byla vyčerpána na nákup sestavy serveru SUN Portal.

2912 – Výpočetní technika pro MHMP

Z upraveného rozpočtu ve výši 37.500 tis. Kč bylo k 31.12.2004 vyčerpáno 26.210,60 tis. Kč, tedy 69,89 % na zakoupení notebooků, tiskáren, plotru, plazmové displeje, dotykové obrazovky Touch pro Velkou zasedací síň Nové radnice, PC monitory pro Novou radu, na zakoupení multilicence SUN ONE Portal a licence SUN Java Systém Portal. K nedočerpání kapitálových výdajů na této položce došlo vzhledem k tomu, že prostředky byly uvolněny až 30.11.2004 a všechny prostředky již nemohly být do konce roku využity.

7993 – Datové, hlasové a konf. spojení Praha – Brusel

Z rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč určeného pro tento účel bylo vyčerpáno 983,88 tis. Kč a akce byla v tomto roce dokončena.

5778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V souladu se schválenou koncepcí pokračovala obnova a doplnění rozmnožovací techniky v jednotlivých objektech MHMP. Šlo zejména o obnovu vyřazených zastaralých středněkapacitních chodbových strojů a pořízení nových moderních strojů do nově zřizovaných pracovišť MHMP. Vyměněny byly 2 stroje v reprostředisku MHMP v Nové radnici, z toho jeden velkoformátový stroj a dalších 5 strojů na dislokovaných pracovištích MHMP – Nová radnice, Novodvorská, Letenská. Chodovec.

6104 – Obnova vozidel autoparku MHMP

Z upraveného rozpočtu 5.500 tis. Kč bylo na obnovu vozového parku v roce 2004 vyčerpáno 5.344,60 tis. Kč. V souladu se snahou o sjednocení vozového parku bylo zakoupeno 5 vozidel Škoda Superb a jedno vozidlo Škoda Octavia.

6567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny

Z rozpočtované částky 1.593 tis. Kč bylo vyčerpáno 939.92 tis. Kč na provedení úprav telefonní ústředny Ericsson MD 110, konkrétně vybavení zařízení obsluhy telefonní ústředny.

6756 – Stavebně technické úpravy Letenská

Upravený rozpočet ve výši 7.802 tis. Kč byl vyčerpán v částce 7.796,17 tis. Kč, celá akce byla dokončena.

7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP

Schválený rozpočet ve výši 10.850 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 7.317,57 tis. Kč, když mezi největší akce patřila instalace protislunečních folií v objektu Emauzy za 1.476 tis. Kč, klimatizace kanceláří Minuta v částce 1.119,8 tis. Kč, klimatizace na odboru školství za 477,8 tis. Kč, modernizace zařízení bufetu NR v částce 562,4 tis. Kč, rekonstrukce EPS a EZS v areálu Emauzy za 698,3 tis. Kč a instalace rozvodů pro klimatizaci v budově NR ve výši 492 tis. Kč.

7059 – Rekonstrukce obřadní síně Staroměstské radnice

Upravený rozpočet ve výši 8.426 tis. Kč byl vyčerpán na 98,55 % v částce 8.303,73 tis. Kč a akce byla úspěšně dokončena.

7781 – Stavební připravenost pro klimatizaci

Upravený rozpočet na tuto akci ve výši 2.000 tis. Kč byl vyčerpán prakticky v plné výši na 99,9 %.

7782 – Plošina pro invalidy – Řásnovka

Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 378,70 tis. Kč a akce byla ve 4. čtvrtletí dokončena.

7783 – Úprava a technické vybavení areálu Letenská

Upravený rozpočet ve výši 3.600 tis. Kč byl vyčerpán na 99,37 % v částce 3.577,44 tis. Kč, stavba byla úspěšně provedena a dokončena.

7784 – Zhotovení insignie

Upravený rozpočet ve výši 310 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši, akce byla uzavřena.

7919 – Energetické audity v objektech MHMP

Upravený rozpočet 2.081,30 tis. Kč byl opět plně vyčerpán v částce 2.044,42 tis. Kč.

8075 – Rekonstrukce EPS a EZS, 2. etapa

Upravený rozpočet této akce ve výši 5.200 tis. Kč byl vyčerpán v částce 5.122,81 tis. Kč, akce proběhla v plánovaném rozsahu.

8101 – Rekonstrukce elektrorozvodů – nám. Fr. Kafky

8102 – Rekonstrukce vitrážových oken NR

8099 – Rekonstrukce budovy Clam Gallas

8103 – Rekonstrukce prostorů Rady HMP

8100 – Klimatizace Nové radnice – 2. etapa

Usnesením Rady hl.m. Prahy č. 2113 ze dne 7.12.2004 byly odboru hospodářské správy přiděleny kapitálové prostředky na výše uvedené akce. Vzhledem k termínu přidělených prostředků nebylo možné tyto akce realizovat v roce 2004. Ve finančním vypořádání za rok 2004 požádal odbor hospodářské správy o přesun uvedených prostředků do roku 2005.