|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis ze 31. Jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, ing. Ladislav Malý – tajemník komise |  |  |  |  |
| Hosté | MHMP: Ing. Tomáš Cach (IPR), Jaroslav Mach (ved. odd. bezmotorové dopravy) |  |  |  |  |
| Omluveni | JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Pavel Karas, Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička |  |  |  |  |
| Zpracoval | ing. Ladislav Malý | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 20. 5. 2014 od 17:00 hod. do 19:00 hod. |

- Dopady omezení provozu po zprovoznění tunelu Blanka

Ing. Cach prezentoval členům komise navržená opatření po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Jedná se zejména o:

- dopravnímu zklidnění magistrály na vjezdech do širšího centra tj. SSZ v prostoru křižovatky s Jižní spojkou při příjezdu od  jihu a na Cínovecké  při příjezdu ze severu

- SSZ v křižovatce s Wenzigovou na obou větvích magistrály (Legerova i Sokolská)

- propojení Národního muzea s Václavským náměstím

- omezení tranzitního průjezdu automobilové dopravy přes Malou Stranu a na pravobřežní komunikaci

- Úprava povrchů po rekonstrukci tramvajové trati Vodičkova

V rekonstruovaném úseku tramvajové trati Lazarská – Jindřišská zůstává mezi ul. Palackého a Václavským náměstím úsek, kde nebude prováděna žádná úprava a zůstanou stávající nevyhovující dlažební kostky.

Usnesení 31.1: Komise žádá pana náměstka Nouzu a radního Pařízka o zajištění úpravy povrchu Vodičkovy ulice v úseku Palackého – Václavské náměstí.

(Schváleno 8-0-0)

- Napojení cyklistické dopravy po zprovoznění Trojského mostu

T. Prousek a Ing. Malý informovali o jednání na OMI MHMP, na němž bylo dohodnuto řešení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru. Bude zpracována nová projektová dokumentace, do níž budou zapracovány připomínky Komise pro cyklistickou dopravu.

- Automatické sčítače cyklistů (ASC)

Ing. Štěpánek informoval o průběhu výběrového řízení na zhotovitele a provozovatele ASC. Z 5ti oslovených dodavatelů obdržela TSK 2 nabídky. Nejnižší cenu nabídla firma Camea, její nabídka odpovídá všem požadavkům zadání.

- Různé

Mgr. Mach – vedoucí oddělení bezmotorové dopravy představil návrh MČ Praha 21 na řešení křižovatky ulic Staroklánovická a Čentická z pohledu cyklistické dopravy – nepřímé levé odbočení.

S přímým levým odbočením z jízdního pruhu pro „dopravní“ cyklisty návrh nepočítá.

Usnesení 31.2: Komise doporučuje úpravu řešení křižovatky Staroklánovická – Čentická tak, aby umožňovalo přímé levé odbočení do Čentické ulice.

(Schváleno 8-0-0)

Mgr. Mach upozornil na na louže tvořící se na cyklotrase u křižovatky ulic U Michelského lesa a 	Vídeňská. Pravděpodobně se jedná o závadu odvodnění.

Úkol 31/1:  Prověřit funkčnost odvodnění na křižovatce U Michelského lesa – Vídeňská.

T: 31. 5. 2014							O: Štěpánek

P. Prousek informoval o změně dopravního režimu v části Pankráce a Podolí – zjednosměrnění části 	komunikací. Tímto opatřením byly přerušeny některé důležité cyklistické dopravní vazby.

Úkol 31/2: Projednat s MČ Praha 4 úpravy změn dopravního značení v oblasti Pankrác – Podolí     s cílem znovu umožnit průjezdnost pro cyklisty alespoň v hlavních směrech.

T: 31. 5. 2014							O: Štěpánek

V souvislosti s připravovanými změnami dopravního režimu, které připravují městské části, je třeba omezit negativní dopady těchto opatření na prostupnost území pro cyklistickou dopravu – viz příklad výše.

Úkol 31/3:  Projednávat s městskými částmi jejich požadavky na takové úpravy dopravního režimu, jež mohou negativně ovlivnit již dosaženou úroveň bezpečnosti a komfortu cyklistické dopravy v maximálním možném předstihu před jejich realizací.

T: průběžně

O: Štěpánek

Usnesení 31.3: Komise žádá RHMP, aby se obrátila na městské části s požadavkem, aby při návrzích plošných úprav dopravního režimu byly zohledňovány požadavky cyklistické dopravy cestou konzultací s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu nebo s odborem rozvoje a financování dopravy (RFD).

(Schváleno 8-0-0)

V návaznosti na zprovoznění Trojského mostu je třeba zajistit návaznost dalších úseků cyklotrasy A 	27 do oblasti Kobylis.

Úkol 31/4:  Realizovat opatření k zajištění průjezdu po cyklotrase A 27 mezi ulicemi U českých loděnic a Bulovka a k vyznačení průjezdu z oblasti Kobylis k novému Trojskému mostu.

T: 31. 7. 2014							O: Štěpánek

P. Prousek upozornil na rostoucí počet chodců na náplavce Rašínovo nábř., což způsobuje zejména za dobrých povětrnostních podmínek výrazné zhoršení průjezdnosti cyklotrasy A 2. Je proto třeba zvážit realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích v hlavním dopravním prostoru.

Úkol 31/5:  Připravit návrh zlepšení podmínek pro průjezd cyklistů v úseku Vodárenská – Myslíkova.

T: 31. 7. 2014							O: Štěpánek

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech   stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice     Hlavní nádraží.

T: 15. 10. 2013							O: Prousek

Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 29/1: Urychleně projednat projektovou dokumentaci obou předpolí Nuselského mostu.

T: 15. 4. 2014							O: Štěpánek

Projednáno s MČ Praha 2 s kladným výsledkem, objednáno jednání s MČ Praha 4.

Úkol 30/1: Zúčastnit se jednání o napojení cyklistické dopravy  po zprovoznění Trojského mostu, které svolá pan náměstek Nouza.

T: 15. 5. 2015							O: Karas, Čermák

Splněno, viz bod 3 tohoto zápisu.

Úkol 30/2: Projednat s ing. Pařízkem umístění stojanů u stanic metra včetně financování.

T: 30. 4. 2014							O: předsedkyně komise

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 17. 6. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 430 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš			          		Ověřila: JUDr. Krobová Hášová	      					                   				předsedkyně komise