- Zápis z 5. jednání Komise RHMP pro odstraňování  následků povodně 2013 dne 17. 6. 2013

Přítomni: 	dle prezenční listiny

Program jednání:

- Úvodní slovo předsedy komise

- Kontrola plnění úkolů

- Aktuální situace na území hl. m. Prahy

- Různé

1. Úvodní slovo ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Martina Trnky

Vedení 5. jednání komise se ujal Ing. Martin Trnka a přivítal přítomné hosty a přikročil ke druhému bodu jednání.

2. Kontrola plnění úkolů

+

3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy

Dopravní situace

- TSK – Ing. L. Pivec – vše bylo provedeno, většina komunikací je otevřena, aktuálně se dnes otvírala komunikace u Českých loděnic, komunikace v Podbabě a nejpozději do čtvrtka ráno bude otevřeno Dvořákovo nábřeží. Štefánikův most bude k dispozici od čtvrtečního rána nejpozději.

Císařský ostrov

- J. Rak, BBA – násyp je hotový, pojízdný, hotový včetně značení, probíhají ještě úpravy čistého povrchu, válcování. Zítra to bude dokončeno.

- Kdy bude PVK komunikaci používat? J. Rak doporučuje čtvrtek.

Režim jednání komise v příštích dnech

- Ing. M. Trnka – jednání budou další dny do pátku, vždy od 17:00 hod v salonku primátora.

Závady na protipovodňových zábranách – kanalizační uzávěry

- Ing. David Albert – zítra bude svoláno jednání za účasti provozovatelů se starosty, které organizuje OMI. Jelikož voda poklesla, bude možné identifikovat problém. Zpráva bude zaslána.

Uhynulé ryby

- Ing. Martin Trnka – prý se ne zcela daří odstraňovat všechny uhynulé ryby

- Ing. K. Čelikovská – reagovala, že to opět nechala znova prověřit a nikde neobjevila žádný problém !

- Hasiči byli vysláni dvakrát, jednou to bylo k jedné uhynulé rybě a podruhé k několika a to bylo vše.

- Ing. Trnka - požádal o vyslání oficiálního dotazu městským částem, zda potřebují odstranit ryby – úkol.

Dezinsekce

- Ing. K. Čelikovská – v hlášení z hygienické stanice, je pouze přehled výskytu komárů, nikoliv komářích larev. Zítra má přijít postřik na larvy, je třeba zjistit výskyt larev. Pakliže to nepůjde, budou se stříkat komáři a postřik se pak bude opakovat. Úkol – požádat hygienickou stanici, aby dodala přehled o výskytu larev.

Odvoz odpadu z mezideponií

- Ing. M. Trnka  - odpad z MČ Radotín je již odvezen a Zbraslav bude odvezena zítra. Ing. Martin Trnka dle svých slov poslal maily starostům MČ, že je mezideponie ukončena, ať tam již nic nevyváží.

Kanalizace

- Ing. Z. Javornická sdělila, že rozpis nákladů spojených s průzkumem kanalizace byla zaslána do sekretariátu Ing. Pavla Richtera.

Stromovka + parky

- Ing. D. Frantík -  informoval, že kácení skončilo a v současné době probíhá odvoz. Ještě týden bude zavřená zahrada Kinských a o týden odložíme otevření Stromovky.

- Starosta P7 se zeptal, zda jsou stromy již pokáceny opravdu finálně.

Na to Ing. D. Frantík odpověděl, že stromy jsou stále pod kontrolou, káceny mohou být nanejvýš nějaké jednotky kusů. Starosta P7 by chtěl požádat  o  ponechání protipovodňové ochrany ještě týden na průjezdech do Stromovky  s hlídáním.

Ing. M. Trnka předpokládá, že nad Stromovkou bude zaveden trvalý dohled.

Ing. D. Frantík - posílal Jiřímu Vávrovi harmonogram kontrol speciálně na stromy v režimu : 14 dní denní kontrola, pak do konce prázdnin 2x týdně a pak do konce roku  1x týdně.

- JUDr. Pavel Hájek – uvedl, že obdržel žádost z MČ Prahy 1 o uvolnění části Kampy       a  prostorů pod Mánesovým mostem. Dále dostal žádost o zpřístupnění Čakovického parku. Hodlá tedy napsat rozhodnutí  na tyto tři lokality – úkol.

Dopravní situace

- Ing. L. Pivec – informoval o ulici Strakonické, kde je prozatím snížená rychlost na 50km/hod a otevřené dva průjezdy na provizorní režim. Můžeme to uvést do původního stavu, včetně zvýšení rychlosti na 80km/hod v sobotu?

- Ing. M. Trnka – by byl pro původní režim na Strakonické již v pátek, ale Ing. Pivec         namítá, že přemístění betonových zábran se v pátek udělat nedá. Odstranit betonové zábrany je možné buď ve středu, nebo v sobotu. Úkol pro Ing. Pivce – dotázat se MČ, zda je možná středa, či sobota.

Městská policie

- Nastal problém s provozem lodí. Došlo k tomu, že lidé měli palubní lístky, ale nemohli se dostat přes náplavky na loď. Řešilo se to operativně a druhý den ráno byl již průtok takový, že se vše mohlo zprovoznit.

- Ing. M. Trnka navrhuje uskutečnit jednání mezi povodím a námi (Magistrátem hl. m. Prahy), aby k tomu nedocházelo úkol – do měsíce vyřešit.

Těžké hrazení

- Mgr. T. Dolanský  v pátek bylo 1. jednání na odboru městského investora, v jaké fázi se výběrové řízení nachází: proběhla tři neúspěšná výběrová řízení, neboť nikdo neprojevil o opravu sarkofágu a těžkého hrazení zájem.

- Mgr. Dolanský dále informoval, že dne 20. 6. bude ve 4. kole vyhlášeno výběrové řízení ve formátu 230/212 a že i hradba nebyla plně funkční již při instalaci.

- Ing. M. Trnku tato situace neuspokojuje.

- Starosta P7 podotkl, že hrazení prorezaví za 4-5 let, takže nějaký prostor pro soutěžení máme.

- Ing. M. Trnka  hovořil o tom, že městské části si dosud nepřevzaly hrazení.

- Starosta MČ P7 vysvětlil, že tato situace vznikla již před 3-4 lety, kdy byla snaha předat to městským částem, které s tím ovšem nesouhlasily, neboť si nedovedly představit hradit provoz. Od té doby se tento postoj nezměnil. Městská část P7 je připravená se     o hradla starat, ale ne je převzít do majetku.

- Ing. M. Trnka si bere za úkol připravit řešení této situace.

Na dotaz Ing. Trnky, kam budou nyní hradla uložena a jak jsou ohlídána, odpověděl starosta P7 Marek Ječmének, že jsou vedle podjezdu na chodníku a v současnosti je u nich prozatím hlídka policie 24 hod. denně.

Ing. M. Trnka uložil úkol pro OMI určit, kam hradla uložit, aby se neztratila.

Kampa

- Ing.Josef  Juránek informoval komisi o demontáži protipovodňových bariér na Kampě, která proběhla dnes. Zbývá  Troja, kde probíhá čištění.

Humanitární sklad

- Ing.Josef Juránek navrhuje zkrátit provoz humanitárního skladu na pouze všední dny 8 -16 hod., protože jinak vůbec nikdo nechodí, což je schváleno.

- Antibakteriálních gelů zbývá už jen po 1000 ks malých a 1000 ks velkých.

- Dále informoval o tom, že obdrželi do skladu dar vietnamské komunity. Faktury daru předal  Mgr. V. Kožíškové.

Deratizace

- Ing. K. Čelikovská – deratizace je hotová v městské části Praha 7, zbývá P1, P4 a P5

– voda stále klesá.

Písek

- Ing. D. Frantík jednal se správou majetku na Císařském ostrově, jestli ho využít jako zásyp, až se odveze mezideponie bude se vědět, jestli zbude finanční rezerva v objednávce a nebude se to muset platit z kontejnerů, které jsou výrazně dražší. Bude vědět ve středu. Je třeba dát vědět MČ, že je možné svážet písek, pytle.

- Marek Ječmének uvedl, že se ozvalo několik občanů, kteří nabízejí písek nebo jiný zásypový materiál (hlínu) za odvoz. Můžeme předat tyto kontakty.

4. Různé

K dotazu na ukončení nouzového stavu bylo řečeno, že bude ukončen ke středě ke 24-té hodině, tedy zatím trvá. Máme připraveno rozhodnutí o stavu nebezpečí.

Marek Šmíd slíbil podat v pátek informaci o Hegertově cihelně, je utvořena subkomise, která zjišťuje stav.

Ing. Zdena Javornická uvedla, že od pátku se dva obvody zabývají problematikou poplatků za odpad. Do Ďáblic chtějí vozit odpad a nechtějí platit.

Ing. Dan Frantík

Jestliže se např. v Úholičkách dohodli poplatky nevybírat, je to protiprávní.

Poplatek za odpad se neplatí na území obce, ale když se odpad veze ze Středočeského kraje do Ďáblic, není to na území obce. Ing. Pavlík k tomu Ing. Frantíkovi sdělil, že nejlépe by bylo za odpad vybírat, a pak poplatky formou daru následně vracet.

Ing. František Ginzl - na odboru se začínají množit žádosti o odškodnění v souvislosti se zavřenými parky. Zřejmě budou narůstat. Jde např. o ušlé zisky za farmářské trhy, které se nemohly konat apod.

Úkol pro odbor legislativy – vypracovat právní názor na postup, jak to řešit obecně, jaké možnosti vznikají pro odškodnění ušlých zisků ve stavu nouze.

M. Vondrášek uvedl, že by chtěl poděkovat Technické správě komunikací za výbornou spolupráci. Dále požádal o potvrzení, zda je možné od soboty zprovoznění ulice U trojského zámku a parkoviště u Zoologické zahrady HMP. Městská část vyslovila kladný předpoklad. Na závěr M. Vondrášek také poděkoval za poskytnuté antibakteriální gely.

Jednání ukončil Ing. Martin Trnka  v 18:00 hod.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý dne 18. 6. 2013 od 17:00 hod v prostředním salonku primátora, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Schválil: Ing. Martin Trnka

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Schválil: místopředseda komise Ing. Pavel Richter

- Zapsala: Mgr. Dana Rokosová