DŮVODOVÁ   ZPRÁVA

Odbor ochrany prostředí MHMP žádá o provedení úpravy rozpočtu hl.m.Prahy:

MČ Praha 13 požádala dopisem ze dne 26.9.2006 o poskytnutí investiční dotace ve výši 1 mil. Kč na dokončení opravy rybníka v lokalitě Třebonice, k.ú Stodůlky. Při vypuštěném rybníku byly zahájeny práce na 2. a 3. etapě v zájmu zachování návaznosti prací a z důvodu časově omezeného pronájmu techniky a dodržení harmonogramu prací.

1. etapa – rekonstrukce obvodových zdí rybníku je již kompletně dokončena a nyní požadují poskytnutí finančních prostředků na dokončení díla.

Finanční prostředky na posílení rozpočtu MČ Prahy 13 můžou být uvolněny až nyní z důvodu úspory na jiné investiční akci a práce na 2. a 3. etapě byly již mezitím dokončeny.

V 2. etapě byla provedena oprava odpadního potrubí, rekonstrukce požeráku, sanace brouzdaliště, oprava vyústění odpadního potrubí a pročištění odpadního koryta.

V 3. etapě byla provedena vegetační úprava včetně odvodnění podmáčeného levého břehu.

OOP MHMP navrhuje ZHMP schválit usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu.