D ů v o d o v á      z p r á v a

(platí pro RHMP i ZHMP)

Na základě usnesení ZHMP č. 37/09 ze dne 27.4.2006 byly  MČ Praha – Libuš poskytnuty  účelové investiční dotace v celkovém objemu 2 000 tis. Kč, určené na následující akce:

na akci č. 8878 – „MŠ Ke Kašně – výměna elektrorozvodů“ …………………… 350 tis. Kč

na akci č. 8046 – „ZŠ L. Coňka – výměna oken ve školní kuchyni“ ……………. 300 tis. Kč

na akci č. 8879 – „MŠ Lojovická – rekonstrukce soc.zařízení a kuchyně ………..350 tis. Kč

na akci č. 8581 – „MŠ Mezi Domy – rekonstrukce vnitřních rozvodů ………... 1 000 tis. Kč

Usnesením č. 37/08 ze dne 27.4.2006 byl dále ponechán MČ Praha – Libuš zůstatek nevyčerpané investiční dotace z roku 2005 ve výši 1 851,6 tis. Kč na investiční akci č. 8451 – „MŠ K Lukám – rekonstrukce vnitřních rozvodů“.

Při realizaci investičních akcí č. 8878, 8046, 8879 a 8451 došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 937 tis. Kč, neboť  rekonstrukční práce proběhly v menším rozsahu, než bylo původně plánováno. Naopak u akce č. 8581 si samotný průběh rekonstrukčních prací vyžádal zvýšené náklady,  které nebyly do původního projektu zahrnuté.

Z výše uvedených důvodů požádala městská část Praha – Libuš o převod nevyčerpaných finančních prostředků  ve výši 937 tis. Kč na dofinancování akce č. 8581 – „MŠ Mezi Domy – rekonstrukce vnitřních rozvodů“.