P ř e h l e d  v ý z n a m n ý c h   d o p r a v n í c h   o m e z e n í  n a

k o m u n i k a c í ch  s  v ý k o n e m  s t á t n í  s p r á v y  D O P  M H M P

od  24 . 4. 2008  do 29 . 5. 2008

s c h v á l e n ý c h  k e  d n i  16.4.2008

| AKCE IINVESTOR DOPRAVNÍ OMEZENÍ 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 271 | RADLICKÁ AD (K Vodojemu – Kutvirtova) | DP a.s. | uzavírka jízdních pruhů | 12.07 |  |  |  |  | 31.8 |
| 1675 | PATOČKOVA AD, B (Pod Královkou – SAT) | HMP | uzavírka jízdního pásu | 10.07 |  |  |  |  | 31.8 |
| 303 | TĚŠNOVSKÝ TUNEL AD, B | TSK | Uzavírka jednoho tubusu, druhý je obousměrný – údržba a mytí tunelu |  |  |  | 28.4 | 2.5 |  |
| 304 | FRANCOUZSKÁ x BLANICKÁ AD, B | DP a.s. | Uzavírka Blanické v obou směrech-do 3.5. Francouzské z centra-od 3.5 |  |  |  | 23.4 | 13.5 |  |
| 305 | VINOHRADSKÁ AD, T (Radhoštská – Perunova) | Eltodo | Zábor parkovacího pruhu, jízda po kolejích (výměna sloupů VO) |  |  |  | 28.4 |  | 30.5 |
| 306 | VINOHRADSKÁ AD (z centra na Hollarově náměstí) | Hagibor Office | Zábor levého jízdního pruhu v délce 15m v místě prací, pravý pruh bez omezení (oprava kanalizační šachty |  |  |  | 28.4 | 11.5 |  |
| 307 | BĚLOHORSKÁ AD, B (směr do centra, před křižovatkou Za oborou) | Intercona s.r.o. | Uzavírka pruhu v místě překopu, druhý pruh bez omezení (překop pro pokládku kabelu) |  |  |  | 25.4 | 27.4 |  |
| 292 | POVLTAVSKÁ AD (pod ulicí V Holešovičkách) | TSK | Uzavírka 1 pruhu v místě prací, pruh pro každý směr vždy zachován |  |  | 13.3 |  | 30.4 |  |
| 299 | RADLICKÁ AB, B (Na Laurové – Křížová) | PVS | Zrušení parkování, částečná uzavírka jízdních pruhů, jízda po kolejích |  |  |  | 5.4 |  | 15.9 |
| 308 | LETENSKÝ TUNEL AD, B | TSK | Úplná uzavírka, údržba a mytí tunelu, opravy obkladů (pouze v noci) |  |  |  | 21.4 | 27.4 |  |
| 294 | VLTAVSKÁ AD (v úseku Nádražní-Staropramenná) | PRE a.s. | Zábor části vozovky provoz ve 2 pruzích |  |  | 26.3 | 27.4 |  |  |
| 309 | ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ AD (směr do centra, 150m za ulicí U Nádražní lávky) | PVS | Zúžení jízdních pruhů, provoz ve 2 pruzích šířky 3m (příjezdová komunikace k čerpací stanici) |  |  |  | 28.4 |  | 30.6 |
| 297 | VOCTÁŘOVA AD (Štorchova – Švábky) | TSK, OMI | Částečné omezení, probíhá výstavba Pobřežní III – etapový stavební stav |  |  |  | 1.4 |  | 31.7 |
| 310 | MOST ZÁVODU MÍRU (Pomořanská – Žitavského, ve směru na Zbraslav) | HMP (ZAVOS) | Uzavírka chodníku a části vozovky (výstavba kanalizace Zbraslav) |  |  |  | 25.4 |  | 3.6 |
| 311 | SJÍZDNÁ RAMPA Z BUCHAROVY (na Plzeňskou) | TSK | 1. a 2.etapa- částečná uzavírka, jeden pruh zachován, 3. etapa- úplná uzavírka |  |  |  | 3.5-4.5 | 26.7-27.4 |  |

V přehledu nejsou zahrnuty drobné údržbové práce DP a.s. na tramvajových tratích s lokálními omezeními dopravy.

Vysvětlivky: B - autobusy,  T -  tramvaje

Zpracováno podle podkladů  DOP MHMP.

# Další dopravní informace, schéma uzavírek na komunikacích hl.m.Prahy a schéma průjezdnosti městem lze získat na internetové adrese: www.tsk-praha.cz.