- Program:

1. Jak zajistit prodloužení platnosti stávajících a distribuci nových karet?

2. Různé

3. Úkoly

- Ad 1/  Jak zajistit prodloužení platnosti stávajících a distribuci nových karet?

V rámci diskuse přítomných proběhla výměna názorů na  způsoby řešení validity karet.

V současné době existují karty s různými termíny expirace. S tím souvisí i různé varianty obnovení jejich platnosti,  kdy půjde o  nárůst žádostí o prodloužení karty ve stejnou dobu s následkem event. zahlcení úřadu včetně projevů  nespokojenosti občanů.

Na základě této diskuse se komise rozhodla na prodloužení stávajících karet max. 2 roky,  než RHMP rozhodne, jaké bude další řešení. K 1.5.2012 má začít marketingová kampaň (DPP, ROPID ve spolupráci s INF MHMP), aby byli cestující včas informováni o tom, co mají udělat s kartou, jejíž platnost končí v srpnu a září 2012. Souběžně se bude pracovat na dlouhodobém řešení projektu, které by mělo být zprovozněno nejpozději v roce 2014, kdy končí platnost dalšího významného počtu karet (viz úkol č.1/4)

Ad 2/ Různé:

- P. Malík upozornil, že je třeba počítat s tím, že v období od poloviny srpna do poloviny října může být opět vyšší zájem o vydání karty, neboť nastupují další noví studenti  na studia prvních ročníků (SŠ, VOŠ, VŠ).

- Do 6. dubna 2012 musí být jasné všechny podrobnosti k prodloužení karty, aby mohla být zahájena příprava kampaně, která začne k 1. květnu 2012 (viz úkoly 1/1 a 1/2)

- Zastupitel J.Vašíček navrhl provést analýzu  stávající technologie a zařízení k OpenCard z důvodu, budoucího rozhodnutí o návrhu nového řešení. (viz úkol č. 1/3)

Ad 3/ Úkoly:

| Č. | Název úkolu | Termín | Zodpovídá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Rekapitulace typu kupónů a počet karet | 12.3.2012 | DPP, V. Pospíšil, |  |
| 1/2 | Analýza, kolik občanů využívá ostatní kartové aplikace (parkování, knihovna ..) na kartě OpenCard kromě aplikace DOS | 12.3.2012 | INF, V. Pražáková |  |
| 1/3 | Připravit analýzu všech zařízení, která pracují s kartou, anebo jsou zapojena do projektu Opencard (např. úložiště dat) s cílem zjistit technické parametry, kapacitu, vlastníka, roli v projektu Opencard ( učiní ROPID, převážně ve spolupráci s DPP) | 12.3.2012 | ROPID, P. Procházka P. Velikovská J. Šimůnek ve spolupráci s DPP) |  |
| 1/4 | Varianty prodloužení karty a návrhy technického řešení, než Rada HMP rozhodne, jaký bude další vývoj projektu | 19.3.2012 | INF, A. Němeček |  |

- Písemné podklady pro příští jednání zašlete tajemnici komise  na adresu:  renata.tomanova@praha.eu

- Příští jednání: 12.3.2012 v 10,30 místnost č . 135

Zápis ověřila a schválila:	Eva Vorlíčková