Zápis z 34. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 19. 4. 2010

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek - Auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Štěpánek – ZHMP Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha Hosté: Filler – Prahou na kole Velek – MČ Praha 5 |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Předloží ing. Polák po konzultaci s radním Marečkem.

Úkol 30/2: Vypracovat rešerši pro jednání s TSK, v jakém stavu je realizace ZK podle přehledu 2009.

T: 18. 12. 2009							  O: Poletín

Splněno..

Úkol 31/1: Zajistit rotaci výstavy Praha cyklistická i pro rok 2010.

T: 10. 2. 2010							     O: Polák

Výstavní panely obnoví odbor PR.

Úkol 31/2: Prověřit vedení dálkových cykloturistických tras na území hl. m. Prahy.

T: 10. 2. 2010							     O: členové komise

Prověřil Cach a zajistí vyvěšení na web. Příštího jednání komise se zúčastní p. Markvart z KČT.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								O: Introvič

Z technických důvodů se posunuje termín do 30. 4. 2010.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Poletín informoval o postupu výstavby s tím, že prostředky z rozpočtu na rok 2010 jsou vyčerpány. Během týdne proběhne schůzka vedení radnice s TSK ohledně přesunu 25 milionů Kč na cyklistickou infrastrukturu.

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup                                       Rokytka.

T: 31. 5. 2010								O: Polák a Poletín

- Akce k financování z fondů EU

Povodí Vltavy nemá problém s projektem náplavky kolem Vyšehradské skály. Obdobně jižní přemostění Císařská louka – Smíchov.

- Městský okruh Pelc-Tyrolka – Hostivař

Komise konstatuje, že ve studii MO není v celé délce řešena cyklistická infrastruktura, naopak ji nová výstavba v řadě případů bez náhrady likviduje, resp. přetíná. Nutno dořešit úplnou integraci cyklistů.

Úkol 34/2: Namítnout nesoulad studie MO s usnesením Rady HMP č. 0544/2003.

T: 10. 5. 2010							O: Malý

- Informační panely

- Různé

Názor komise na zřízení objízdné trasy výstavy Lodě na vodě je, že jde o porušení smlouvy TSK se správou nábřeží a bezpečnostně a kapacitou naprosto neodpovídá frekvenci provozu pěších a cyklistů na A2.  Všechny ziskové i neziskové akce na náplavkách musí zachovat bezpečný průjezd a průchod.

Komise nemá námitek proti pořádání akce X-Terra 22. 5. 2010 při zachování podmínek uvedených v žádosti.

Úkol 34/3: Vyřešit bezpečnost na konfliktních místech cyklistů s pěšími u přívozů P1 a P2.

T: 10. 5. 2010							O: Polák

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 17. 5. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další jednání: 21. 6. 2010, tj. každé třetí pondělí v měsíci..