Zápis ze 7. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 3. 9. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Karban – Ústav dopravního inženýrství Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Ondroušek – odbor ochrany prostředí MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země | Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Mourek – Nadace Partnerství Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP Hosté: Dostál – ředitel Technické správy komunikací Heroudek – ředitel odboru dopravy MHMP Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Lípa – MČ Praha 19 Pivec – ředitel Ústavu dopravního inženýrství Rosol – odbor městského investora MHMP Strunecký – Státní zdravotní ústav Šíma – odbor dopravy MHMP |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 31.8.2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 31. 8. 2007

- Přehled navrhovaných úprav pro cyklisty k 31.8.2007

- Řešení investičních akcí DP Praha, OMI a TSK

- Návrh úpravy vyhlášky č. 6/2001 HMP o ochraně veřejné zeleně

- Materiál k vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/5: Poslat řediteli Magistrátu žádostí o odstranění nedostatků v parkování kol pro Škodův palác.

T: 31.8.2007								O: Polák, podklad Fuxová

Nedostatky již byly odstraněny.

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.

T: 31.8.2007								O: Malý, Křivohlávek

Akci Rokytka podá OMI jako projekt do evropského fondu pro životní prostředí.

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

Na Slupi doplněno, ostatní v jednání.

T: 20.7.2007								O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2.

Informovat komisi o postupu řešení.

T: 1.6.2007								O: Prousek

MČ Praha 4 zaslala k předloženému návrhu zamítavé stanovisko, ve 2. pol. září proběhne jednání (radní Štěpánek se starostou MČ Praha 4). Podklady k jednání zašle radnímu T. Prousek.

Úkol 3/3: Připravit ve spolupráci s odborem ochrany prostředí zadávací kartu průjezdů Petřínem.

T: 31.8.2007								O: Syrový

Řešení bude realizovat OOP ve své režii, úkol pro P. Syrového se ruší.

Úkol 4/2: Požádat městské části o zadání parametrů umístění stojanů (lokace v MČ a počet míst na nich) se závazkem, že MČ zajistí jejich instalaci i údržbu.

T: 15.8.2007								O: Polák

Splněno.

Úkol 4/3: Zajistit stanovisko odboru dopravy k realizaci značení V19 (předsazená stop čára).

T: 31.5.2007								O: Malý

Splněno, 4 křižovatky budou realizovány ještě v roce 2007.

Úkol 5/1: Ověřit plnění Usnesení Rady HMP ohledně začlenění cyklistické dopravy do nových staveb a rekonstrukcí (OMI, TSK).

T: 31.8.2007								O: Polák, Hrdlička

Splněno, viz bod 2 tohoto jednání.

Úkol 6/1: Znovu ověřit koordinaci rekonstrukce Štefánikova mostu a akce TSK č. 2950069.

T: 15.8.2007								O: Polák, Hrdlička

Ke koordinaci bohužel nedošlo, ke dni otevření mostu nebyla cyklostezka realizována.

Úkol 6/2: Zajistit řádný dohled ze strany DOP MHMP při řešení cyklistické dopravy v rámci nových staveb a rekonstrukcí.

T: 31.8.2007								O: Štěpánek

Viz bod 2 tohoto jednání.

Úkol 6/3: Jednat s PČR o podmínkách legalizace průjezdu cyklotrasy A 2 po chodníku v úseku Bulovka – Pelc Tyrolka.

T: 31.8.2007								O: Polák

Termín se posunuje na 7. 9. 2007.

Úkol 6/4: Projednat změnu cen výkupů pozemků pro cyklistické komunikace v RHMP.

T: 31.8.2007								O: Štěpánek

Viz bod 2e) tohoto jednání.

Úkol 6/5: Podolské nábřeží – v návaznosti na připravené úpravy Vyšehradského tunelu a Podolského nábřeží dořešit bezpečnou náhradu stávajících svodidel (nedostatečná výška, velké nebezpečí úrazu o nechráněné kovové profily).

T:  30. 9. 2007							O: Hrdlička

Úkol 6/8: Křížení ČSPH pod Branickou skálou – v souvislosti s prověřováním variant Policií ČR zajistí ÚDI sčítání intenzit: motorová vozidla (vjezd / výjezd, typ), cyklisté (způsob překonání přechodů pro chodce, směr; zachytit i cyklisty v profilu vozovky), bruslaři, chodci a další účastníci v chodníkové linii; zaznamenat (potenciální) kolize. Další postup na základě vyjádření PČR.

Sčítání proběhne 4. 9. 2007. Ing. Polák projedná návrhy řešení s ÚMČ Praha 4 a silničním správním úřadem. Doplnit variantu vyhrazení pruhu pro cyklisty ve vozovce.

- Plnění Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy

Radní ing. Štěpánek přivítal ředitele městem zřizovaných organizací a vyzval je ke konstruktivnímu přístupu k plnění programového prohlášení RHMP v oblasti cyklistické dopravy. Klíčové je zejména plnění usnesení RHMP č. 544/2003 tak, aby při budování nových a opravách stávajících komunikací byly zohledňovány potřeby cyklistické dopravy. Přítomní se shodli, že takové řešení je téměř vždy možné, výjimky nemusí tvořit více než 5% z investičních akcí. Takové řešení lze realizovat i etapově (zpočátku úsek cyklistické stezky povede „odnikud nikam“, návazné úseky se doplní při dalších rekonstrukcích nebo jako samostatné investiční akce).

Radní Štěpánek upozornil na světový trend vyhrazování pruhů pro cyklisty v hlavním přepravním prostoru. Shrnul závěry diskuse takto:

- Přednostně řešit standardní, bezkolizní případy, nezaseknout se na málu problémových případů.

- Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

- Pracovník TSK bude na říjnové schůzi KCD prezentovat řešení cyklistické dopravy u investičních akcí v pokročilém stadiu přípravy.

- U akcí v počátečním stadiu zapracovávat vždy řešení cyklistické dopravy podle usnesení RHMP.

- S radním Janečkem bude projednána legislativní změna vyhlášky, podle níž se vykupují pozemky pro městské komunikace.

- Závady (např. v čistotě) cyklistických komunikací nahlašovat na TSK, dispečink ISK.

Úkol 7/1: Svolat pracovní skupinu ke konkrétním rekonstrukcím komunikací a staveb OMI z hlediska 	usnesení 544/2003.

T: 15. 9. 2007								O: Polák

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze. Kolaudace úseku cyklotrasy A 15 (Chotkova – Pohořelec) proběhne 4. 9. 2007.

Komise podporuje technické a materiálové řešení předlažby pásů na náplavkách Výtoň a František: dva pásy z desek 35x20 cm, tl. 8 cm, materiál „sázavská“ žula. Prostor mezi pásy vyplnit diagonální dlažbou velikosti 8. Je nutné zajistit kvalitní provedení dlažby (spáry, nivelita). Zahájení stavby ještě v roce 2007.

- Info TSK – údržba

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách.

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Úpravy v centru pokračují. Peníze jsou k dispozici. Průběžně projednávat s ÚMČ Praha 1, 2 a 7.

- Štefánikův most

Do konce roku 2007 budou ve vozovce vyznačeny červeně vybarvené cyklistické pruhy v obou směrech.

- Vyhláška č. 6/2001 HMP o ochraně veřejné zeleně

OOP předloží rešerši průjezdu parky ve správě hl. m. Prahy. Pokud bude kromě značení piktogramy třeba umístit i svislé dopravní značení, je třeba obrátit se na silniční správní úřad.

- Ceny výkupů pozemků pro cyklostezky

Viz bod 2e.

- Komořany – Lahovice: lávka pod Pražským okruhem

Ukotvení pro lávku bude, ohledně realizace lávky zůstává situace nejasná (jednání primátor – ministr dopravy).

- Koridorový průjezd Petřínem

OOP MHMP doporučuje realizovat průjezd po hlavní vyhlídkové cestě s vodorovným značením.

Zkontroluje rovněž značení cyklistické stezky ve Stromovce po provedených úpravách.

Úkol 7/2: Požádat ÚMČ P1 o stanovení vjezdu cyklistů na obou koncích Vyhlídkové cesty Petřín.

T: 30. 9. 2007 								O: Malý

- Jednosměrky

Je navrženo k realizaci změny značení celkem 72 ulic.

Úkol 7/3: Zjistit stanoviska PČR k realizaci obousměrného vjezdu cyklistů do 72 jednosměrných ulic.

T: 30. 9. 2007								O: Polák

- Evropský týden mobility 2007

Radní Štěpánek pozval všechny členy komise k účasti na akcích ETM.

Přehled akcí bude do 7.10. zveřejněn na www.praha-mesto.cz/cyklo.

- Různé

Ing. Malý upozornil na úpravu Zákona 361/2000 (nejednotná definice přednosti cyklisty na signalizovaném přejezdu – plný a směrový signál pro „kolizní“ vozidla). Bylo upozorněno na další vhodné změny.

Úkol 7/4: Zaslat Ing. Malému návrhy na změnu legislativy.

T: 30. 9. 2007								O: všichni

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 1. 10. 2007 od 17:00.

Další termíny: 5. 11. a 3. 12. 2007