Zápis ze 13. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 10. 3. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Introvič – Technická správa komunikací (TSK) Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země | Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Karban – Ústav dopravního inženýrství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Zajíček – ÚRM Hosté: Filler – Prahou na kole.cz Hanke – odborná veřejnost Juřík – Listy hl. m. Prahy Poletín – PDS, s.r.o. |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 7. 3. 2008 (Penco – Hrdlička)

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

Vršovická splněno, zbytek (termín pro ZK posunut do 31. 3. 2008) zadá ing. Hrdlička po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Ing. Polák zašle podklady pro ZK ing. Syrovému.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce						O: Malý

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol je v řešení, jednání o Pankrácké pláni bude do 25. 3. 2008, Prague Marine nebude průjezdná.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.

T: 5. 1. 2008								O: Malý

Nutno ošetřit i výjezdy k Mánesu a na Dvořákovo nábř. (Syrový předá podklad ing. Malému).

Úkol 10/3: Předjednat možnosti vedení cyklotrasy v Pařížské ul. a v úseku Kaprova – Klárov s odborem dopravy MČ Praha 1 (ing. Czital).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek, Syrový

Ing. Czital cyklistickou infrastrukturu v obou ulicích odmítá.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

TSK prý nemá na plošný úklid prostředky.V dubnu bude Rada HMP projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 11/1: Projednat s Metroprojektem cyklistickou infrastrukturu u nových stanic metra C.

T: 10. 2. 2008							O: Syrový

Jednání bude 13. 3. 2008.

Úkol 12/1: Připravit zadávací karty pro cyklistickou infrastrukturu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu a pro most Barikádníků.

T: 6. 3. 2008							O: Syrový

Libeňský most splněno, most Barikádníků – termín se posunuje do 31. 3. 2008.

Úkol 12/2: Projednat s odborem FEU možnosti financování projektu GPS pro turisty a cyklisty a s odborem INF odpovědnost za aktualizování cyklistické infrastruktury v mapě GIS.

T: 20. 2. 2008							O: Polák

Splněno – FEU s negativním výsledkem, odpovědnost za mapu GIS bude mít Útvar rozvoje města.

Úkol 12/3: Připravit pro Radu hl.m.Prahy podklad ke změnám cyklistické infrastruktury v územním plánu.

T: 29. 2. 2008							O: Zajiček

Termín se posunuje do 31. 3. 2008.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.

T: 6. 3. 2008								O: Štěpánek

Termín se posunuje do 31. 3. 2008.

Úkol 12/5: Urgovat odbor ochrany prostředí kvůli definitivnímu dořešení průjezdu Petřínem.

T: 6. 3. 2008								O: Štěpánek

Splněno.

- Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze). Komise žádá TSK, aby zahájila projektovou přípravu na akcích financovaných z fondů EU podle předávaných zadávacích karet:

      - A 1 Císařská louka

      - A 1 Klárov, podjezd pod Mánesovým mostem

      - A 2 lávka kolem Vyšehradské skály

      - A 102 lávka Komořany – Lahovice

      - A 113 Štěpařská - Řeporyje

- Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách. Komise žádá TSK, aby začala opravovat svislé i vodorovné dopravní značení cyklistických komunikací v hl. m. Praze.

Úkol 13/1: Projednat s firmou Satra řešení cyklistické infrastruktury na Městském okruhu.

T: 31. 3. 2008								O: Polák

- Generel cyklistické dopravy – stanovení dalšího postupu

Na schůzkách pracovní skupiny byl připraven Generel základní sítě páteřních a hlavních cyklotras jako podklad pro Radu hl. m. Prahy, předloží jej radní Štěpánek.

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Ing. Malý projednal s Policií ČR a s Úřadem MČ Praha 5 stanovení pro průjezd cyklistů pěší zónou Anděl, realizace firma Proznak.

- Cyklistická infrastruktura na nádražích

Ing. Polák projednal filozofii s ČD a SŽDC s kladným výsledkem, pokud jde o majetek města nebo SŽDC. Půjde o příjezd, stojany, zamykací boxy, úschovnu a spolupráci s firmou Homeport (půjčovací kola).

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.

T: 25. 3. 2008								O: Polák

Úkol 13/3: Zpracovat graficky filozofii pilotního projektu cyklistické infrastruktury žst. Praha-Libeň.

T: 10. 4. 2008								O:

- Stavby z fondů EU

Komise žádá TSK o zajištění projektanta na akce Mánesův most, Vyšehradská skála, Císařská louka.a Komoko.

- Sčítání cyklistů

Ing. Introvič pozve ing. Karbana na příští zasedání komise.

- Různé

Úkol 13/: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. – Klárov  přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008								O: Štěpánek

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 14. 4. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termín: 12. 5.