Zápis z 15. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 12. 5. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země | Introvič – Technická správa komunikací (TSK) Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Hosté: Edelman – projekt „Kola na palubě“ Edlman – o. s. Přátelé Botiče Filler – Prahou na kole Juřík – Listy hl. m. Prahy Kýnová-Učíková – Oživení Simandl – Dopravní podnik hl. m. Prahy |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 12. 5. 2008 (TSK)

- Podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy v Praze – rozbor, informace pro Radu hl. města Prahy

- Návrh dopisu KCD investorům

- Dopis firmy Skanska k uzavírce cyklotrasy A2

- Návrh variantní úpravy tramvaje 15T pro přepravu jízdních kol

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

T: 30. 11. 2007							O: Syrový, Hrdlička.

Vršovická splněno, zbytek (termín pro ZK posunut do 30. 4. 2008) zadá p. Introvič po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.

T: 5. 12. 2007								O: Polák,Malý

Splnění ověří ing. Malý.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce						O: Malý

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.

T: 5. 12. 2007								O: Polák

Úkol je v řešení, jednání o Pankrácké pláni bude 20. 5. 2008, Prague Marine nebude průjezdná.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.

T: 5. 1. 2008								O: Malý

Splněno.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

TSK prý nemá na plošný úklid prostředky.Rada HMP bude projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.

T: 5. 1. 2008								O: Štěpánek

Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 12/1: Připravit zadávací karty pro cyklistickou infrastrukturu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu a pro most Barikádníků.

T: 6. 3. 2008								O: Syrový

Splněno

Úkol 12/3: Připravit pro Radu hl.m.Prahy podklad ke změnám cyklistické infrastruktury v územním plánu.

T: 29. 2. 2008							O: Zajiček

Splněno, RHMP přidala cyklistickou infrastrukturu v rámci usnesení k přípravě územního plánu.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.

T: 6. 3. 2008								O: Polák

Termín se posunuje do 31. 5. 2008, ing. Malý rozešle časový plán členům komise.

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.

T: 25. 3. 2008							O: Polák

Splněno.

Úkol 13/3: Zpracovat graficky filozofii pilotního projektu cyklistické infrastruktury žst. Praha-Libeň.

T: 5. 6. 2008								O: Cach

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008							O: Štěpánek

Termín se posunuje do 31. 5. 2008.	.

Úkol 14/1: Zadat do smluv projektantům zpřístupnění mapových podkladů projektovaných akcí.

T: 10. 5. 2008							O: Poletín

P. Poletín nedostal podklady od K. Syrového, termín se posunuje do 31. 5. 2008.

Úkol 14/2: Písemně urgovat na Ministerstvu dopravy zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

T: 30. 4. 2008							O: Štěpánek, Polák

Splněno (K. Syrový).

- Info TSK a PDS – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Připravují se další stanovení dopravního značení, TSK stále nedisponuje finančními prostředky na realizaci.

- Městský a Pražský okruh

Cyklistická řešení MO jsou dořešována v projektu.

Komise považuje za nutné zachovat provoz (minimálně prostupnost území dotčeného stavbou) na trase A2 při stavbě nového mostu PO Lahovice – Komořany.

- Cyklotrasy A2 a A23

Úkol 15/1: Kontaktovat MČ Praha 15 kvůli trase A23 a zajistit dokumentaci pro úsek U břehu,

T: 31. 5. 2008						O: Polák

Úkol 15/2: Sjednat schůzku s mgr. Blaženínem z OÚ Černošice o spolupráci na cyklotrase A2 (KČT 3) v úseku Radotín – Černošice.

T: 31. 5. 2008						O: Polák, dokumentace Poletín

- Cyklistické stojany

Po přihláškách dalších městských částí se počet stojanů, které budou objednány, zvýšil na 1000 ks.

- Různé

Komise podporuje úpravu tramvají 15T navrženou T. Edelmanem (sklopné sedačky), ve variantě víceúčelové stání pro 2 jízdní kola (resp. kočárky). Dopravní podnik zadá úpravu u výrobce.

Na základě návrhu Centra pro dopravní výzkum (CDV) na spolupráci při zavádění víceúčelových pruhů komise souhlasí s účastí Prahy v budoucím pilotním projektu (Vrchlického ul. a další vytipované úseky).

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 9. 6. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.