Zápis z 26. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 8. 6. 2009

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Introvič – Technická správa komunikací Hosté: Filler – Prahou na kole Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Semančík – Bystricykel |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				O: Malý

Bez novinek.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky

Staroměstské nám. – Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou

T: 10. 4. 2008 							O: Petr Štěpánek

Se starostou MČ Praha 1 projednána obecná podpora řešením dohodnutým s OD MČ P1.

Úkol 15/3:	Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona

o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

Vzhledem k politické situaci úkol trvá.

Úkol 24/4:  Zjistit možnost uložení sankce nájemci náplavky pro výstavu lodí, zvážit postih fy Parking.

T: 10. 5. 2009							O: Štěpánek

Úkol zrušen, neboť firma po upozornění průjezd v rámci možností umožnila.

Úkol 24/6: Připravit zadávací kartu cyklotrasy A114 Lochkov – Slivenec.

T: 31. 5. 2009							O: Syrový

Termín se posunuje do 30. 6. 2009.

Úkol 25/1: Zajistit úpravu pokračování cyklistického pruhu od Letenského tunelu k vyústění rampy na nábřeží kpt. Jaroše (otočení krytů kanalizačních vpustí, značení, piktogramy).

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Splněno.

Úkol 25/2: Zajistit přesun prostředků na další připravené cyklistické stojany.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Materiál je připraven k projednání v Radě ZHMP 9. 6. 2009.

Úkol 25/3: Připravit tiskovou konferenci, vysvětlující smysl a postup realizace cyklistických pruhů.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Termín se posunuje na 15. 9. 2009.

Úkol 25/4: Zjistit výsledek geologického průzkumu a další postup pro umožnění průjezdu cykliatů pod Barrandovou skálou.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Splněno.

Úkol 25/5: Zjistit na CDV možnosti domluvy mezi městem, ČD a SŽDC ohledně cykloparkovišť s krytými, resp. zamykatelnými stáními u železničních stanic a zastávek.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Bude projednáno s ČD 11. 6. 2009.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Polák komentoval stav.

- Zadávací karty

Komise schválila ZK následujících úseků vyhrazených cyklistických pruhů cyklotras:

- A 255   			Českomoravská

- A 240   			Koněvova

- A 24     			Počernická

- A 24 + A 23xx		Černokostelecká – Vinohradská

- A 2151 + A 42 + A 2141	Novodvorská – Vrbova

- A 32 + A 16xx		Jugoslávských partyzánů

- A xxx			Střešovická – Na Petřinách

resp.  úseků cyklotras s realizací další cyklistické infrastruktury:

- A xxx			Veleslavínská – Stamicova

- A 160 + A 162 + A 165	Stromovka (legalizace vjezdu a průjezdu jízdních kol)

- Průjezd cyklistů přes Císařskou louku, Klárov pod mostem, kolem Vyšehradské skály

Ing. Polák informoval o projednávání možných technických variant řešení uvedených akcí tak, aby je bylo možno financovat z fondů EU.

- Automatické sčítače

Zatím jsou v provozu 4 sčítače (Podolské nábř., Šárecké údolí – 2x, Těšnov).

Úkol 26/1: Navrhnout dalších 8 míst pro rozmístění sčítačů.

T: 22. 6. 2009								O: Polák

- Společné vyhrazené cyklistické pruhy BUS+TAXI+CYKLO

T. Prousek podal informaci o realizaci a přípravě pruhů.

- Uzavírky a omezení na cyklotrasách

Komise schvaluje znění dopisu úřadům a ředitelům městských organizací.

Úkol 26/2: Rozeslat dopis o uzavírkách úřadům městských částí, stavebním úřadům a ředitelům příslušných městských organizací.

T: 22. 6. 2009								O: Polák

- Cyklokonference

K. Syrový informoval o jednáních na ministerstvu dopravy, BESIP a o konferenci, kde proběhlo i jednání s novým ministrem dopravy. Výsledkem je slib jmenovat cyklistického koordinátora MD a pracovní skupinu pro cyklistickou dopravu tamtéž,a dohodnout s příslušnými ústředními úřady úpravy legislativy ve prospěch cyklistické dopravy.

- Různé

Ing. Polák informoval, že jsou zajištěny peníze na výstavbu cyklostezky po zrušené vítkovské trati.

Úkol 26/3: Zajistit stojan na kola pod oknem vrátnice MHMP na Mariánském nám.

T: 22. 6. 2009								O: Polák

Úkol 26/4: Navrhnout změny Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Prahy. Viz: http://212.67.66.249/obis/tednew/(fmwrpj45exhuaqauwzu04r55)/tedusngetdoc.aspx?par=006120067056054054060044111106067055063059058056055&html=1

T: 22. 6. 2009								O: členové komise

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								O: Polák

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 14. 9. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.