Zápis z 28. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 12. 10. 2009

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha | Introvič – Technická správa komunikací Poletín – PDS Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 Hosté: Čermák a Vavřinka – MČ Praha 18 Filler – Prahou na kole Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Lípa a Voříšek – MČ Praha 19 Štrupl – MČ Praha 10 |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 15/3:	Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona

o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi

T: 30. 6. 2008							     O: Syrový

Při MD byl ustanoven cyklokoordinátor Jaroslav Martínek, se kterým se společně členové KCD Syrový, Cach a Prousek zúčastňují pracovních schůzek přípravy legislativních procyklistických úprav. Na ministerstvu dále vznikla mezirezortní pracovní skupina, která pracuje na úpravách legislativy. Členové KCD jsou pověření zpracováním detailních legislativních podkladů, návrhy posílat ing. K. Syrovému syrovy.k@gmail.com.

Úkol bude trvat minimálně do konce roku 2009.

Úkol 24/6: Připravit zadávací kartu cyklotrasy A114 Lochkov – Slivenec.

T: 31. 5. 2009								O: Syrový

Termín se posunuje do 30. 11. 2009.

Úkol 25/5: Zjistit na CDV možnosti domluvy mezi městem, ČD a SŽDC ohledně cykloparkovišť s krytými, resp. zamykatelnými stáními u železničních stanic a zastávek.

T: 31. 5. 2009								O: Polák

Na jednání se SŽDC 12. 10. 2009 bylo dohodnuto, že:

a) TSK objedná u CDV studii, která vyřeší osazení zastávek 1 až 3 vybraných linií stojany atd.,

b) studii projedná KCD,

c) Radě hl. m. Prahy předloží KCD návrh oslovení ČD, SŽDC a ROPID se žádostí o vytvoření koordinační skupiny k této problematice.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: radní Štěpánek

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Polák podal informaci o aktuálním stavu.

- Zadávací karty

Komise souhlasí se zpracováním  ZK následujících úseků cyklotras:

- Centrální park Praha 11

- Cyklotrasa A 16 – úsek Ruzyně – Hostivice (komplikace s R6)

- Průjezd cyklistů přes Císařskou louku, Klárov pod mostem, kolem Vyšehradské skály

Ing. Polák informoval o projednávání připravených technických variant řešení uvedených akcí tak, aby je bylo možno financovat z fondů EU.

- Automatické sčítače a cyklistické stojany

Sčítače jsou rozmístěny na 3 místech a do 31. 10. 2009 je TSK rozmístí na dalších 7 místech.

Je nutno upravit indukční smyčky na Podolském nábřeží.

Je realizováno cca 600 stojanů, dalších 200 až 300 bude připraveno k realizaci v roce 2010.

- Osvěta, výchova, propagace

Ing. Polák informoval o záměru vytvořit „propagační balíček“ a distribuovat ho na informačních centrech a školách. Pracuje na uspořádání tiskové konference o cyklistické dopravě v Praze.

Byla vydána brožura Praha cyklistická, stejnojmenná výstava bude nadále putovat i po dalších MČ.

- Uzavírky a omezení na cyklotrasách

Přeznačením cyklotrasy A 2 v oblasti Freestyle Parku Modřany se vyřeší tamní problémy s auty.

- Různé

Komise souhlasí se záměrem řešení páteřní cyklotrasy A 27 na území MČ Praha 18 a Praha 19. Po zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení bude akce předána TSK k realizaci v roce 2010. Obdobně navazující cyklotrasy na území MČ Praha 19 (trvalá náhražka trasy A 44).

Na základě dokumentace stavby č. 0092 TV Zličín pro stavební povolení (autor: PRO-CONSULT, s.r.o.) si KCD nepřeje, aby jakákoli zakázka týkající se cyklistické infrastruktury v hl. m. Praze byla nadále svěřována této firmě. Je bezpodmínečně  nutné, aby projektové dokumentace byly ve všech stupních předem konzultovány se zástupci KCD, aby opakovaně nedocházelo k podobným chybným řešením jako v případě úprav v linii tras A2 a A 26 (úsek Pelc-Tyrolka – Kolčavka) a A 283 (ulice Burešova a Žernosecká). TSK musí lépe garantovat kvalitu řešení cyklistické infrastruktury.

Komise nesouhlasí s dočasným řešením provozu chodců a cyklistů na stezce v trase A 26 od hřiště Praga k mostku přes Rokytku a doporučuje dočasné převedení této trasy na komunikaci Na břehu.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 9. 11. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další jednání: 14. 12. 2009