|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu (/KCD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | členové Zastupitelstva HMP: JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise další členové komise: Ing. arch. Tomáš Cach, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Pavel Polák, Ing. Vratislav Filler, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Daniel Mourek, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Ladislav Malý - tajemník komise hosté: Vít Masare - sdružení Auto*Mat |  |  |  |  |
| Omluveni | Mgr. Petr Bříza, Petr Dolínek, Ing. Aleš Simandl, Ing. Zbyněk Sperát, Luděk Schreib, Jiří Zeman, Ing. Jakub Zajíček |  |  |  |  |
| Nepřítomni |  |  |  |  |  |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý RNDr. Miroslav Prokeš | Počet stran 3 |  | Datum | 28. 6. 2011 |

1. Zahájení

Paní předsedkyně JUDr. Monika Hášová-Krobová přivítala Víta Masare z občanského sdružení Auto*Mat, který  představil náměty pro další jednání KCD, podané formou interpelace na zasedání ZHMP 23. 6. 2011:

a) zavedení zóny 30 km/h v Městské památkové rezervaci,

b) omezení automobilové dopravy na Smetanově nábřeží s preferencí MHD, pěší a cyklistické dopravy,

c) rozmístění stojanů na kola

Pro zklidňování dopravy v hl. m. Praze komise vyslovuje podporu vytváření zón s omezením rychlosti na místních obslužných komunikacích na 30 km/h.

Komise doporučuje navázat na skončení letní uzavírky Smetanova nábřeží postupné zvýrazňování jeho funkce jako neocenitelného veřejného prostoru s preferencí MHD, pěších a cyklistů (tzn. časově podmíněné omezování individuální automobilové dopravy).

Komise doporučuje Radě hl. m. Prahy zajistit finanční prostředky pro pokračování úspěšného rozmisťování stávajícího typu cyklistických stojanů v městských částech hl. města Prahy.

Úkol 2/1:  Zaslat předsedkyni komise objednávky rozmístění potřebných stojanů pro rok 2011.

T: 10. 7. 2011								O: Introvič

– závěry schváleny jednomyslně.

2. Koordinace činnosti komise s odborníky městských částí

Úkol 2/2: Zaslat předsedkyni seznam kontaktních osob na úřadech městských částí Praha 1 - Praha 22.

T: 15. 7. 2011								O: Malý

3. Výstavba a údržba cyklistických komunikací

P. Introvič informoval, že 1. 7. 2011 proběhne na TSK projednání další výstavby cyklostezky Roztocká podle závěrů geotechnického průzkumu. Ing. arch. Šimko informoval členy komise o detailech a problémech tohoto projektu (např. chybějící skrývka panelů). Paní předsedkyně se pokusí zajistit pozvání ing. arch. Šimka k uvedenému jednání.

Ze systémového hlediska je nutno zajistit, aby se projekty výstavby a rekonstrukce komunikací a samostatných investičních akcí cyklistické infrastruktury dostaly k projednání KCD.

4. Propojení cyklostezek mezi Prahou a Středočeským krajem

Ing. Polák informoval o současném stavu s tím, že se čeká na odezvu pracovníků KÚ Středočeského kraje.

Poměr chybějících propojení je 1:6 (ze strany Prahy : ze strany Stč kraje).

Úkol 2/3: Urgovat pracovníky KÚ Stč kraje ohledně návaznosti cyklostezek z hl. m. Prahy.

T: 15. 9. 2011								O: předsedkyně komise

5. Rekonstrukce tramvajové trati v prostoru křižovatky  nábř. Kpt. Jaroše a ul. Dukelských hrdinů

Předsedkyně komise projednala řešení křižovatky na koordinační schůzce u 1. náměstka primátora. Výsledkem je, že ELTODO zahrne řešení bezpečnosti průjezdu cyklistů s limtem 2 mil. Kč do projektu rekonstrukce. Projednáním technických detailů s firmou ELTODO pověřuje komise ing. Cacha.

6. Zadávací karty (ZK) cyklistické infrastruktury

Cyklotrasa A150 Ankarská – kvůli neusnášeníschopnosti Akademického senátu UK je nebezpečí posunu akce o rok. Předsedkyně komise projednala s kvestorem UK urychlení hlasování o akci.

Předložené ZK budou projednány na příštím zasedání komise.

7. Různé

Úkol 2/4: Předložit předsedkyni komise seznam požadavků na podporu rozvoje cyklistické dopravy k projednání s 1. nám. Březinou k vyjasnění úkolů a kompetencí pro hladké fungování vzájemné spolupráce.

T: 10. 7. 2011								O: Polák

Komise souhlasí se zveřejněním osobních profilů členů komise na webové stránce hlavního města.

Úkol 2/5: Aktualizovat osobní profily členů komise na webové stránce.

T: 10. 7. 2011								O: Prousek

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2011 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

Splněno částečně.

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

Trvá - TSK dodá soupis oprav plánovaných na rok 2011.

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

Trvá

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 	      	Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 atd.

Trvá.

Úkol 39/2: Vyžádat u fy Subterra dokumentaci ke stavebnímu povolení finálního řešení přejezdu silniční 	   komunikace přes A26, provizorní řešení bylo schváleno s drobnými úpravami dopravního 	      značení (náhrada značky A7 za A7b a vhodné umístění IP22 na severovýchodě).

Trvá.

Všichni členové komise do příštího jednání zváží účelnost ponechání jednotlivých úkolů a případně navrhnou způsob řešení.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 12. 7. 2011 od 17:00 hod. v místnosti 430, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Jednání komise bylo ukončeno v 19:30 h.

zapsal:      Ing. Ladislav Malý   		          ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová	      tajemník komise   						předsedkyně komise

RNDr. Miroslav Prokeš

člen komise