|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou |
| --- | --- |

### Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou dne 14. 3. 2013

Přítomni:

Předseda: Ing. Jiří Pařízek

Členové: Petr Hána, Ing, David Dohnal, Ing. Jiří Prokel, Ing. Jiří Sládek, Ing. Libor Šíma, Ing. Marie Málková, Michal Rada, Mgr. Viktor Dudr, Mgr. Erik Čipera, Bc. Michal Prager

Tajemík: Tomáš Uhlík

Omluveni:

Mgr. Lukáš Kaucký, Ing. Miroslav Rajchart, Pavel Karas, PaedDr. Hana Mrňková

První jednání komise svolal předseda komise Ing Jiří Pařízek na 14. března v 11:00 do zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Členům komise byl předsedou rozeslán e-mailem návrh programu jednání:

- Bezbariérový přístup tramvajových zastávek na ulici Lazarská

- Návaznost přestupů na metru I.P.Pavlova v souvislosti s výstavbou výtahu

- Informace o přípravě realizace výtahů na stanici metra Můstek

- Informace o přípravě realizace výtahů na stanici metra Anděl

- Vytvoření koncepce bezbariérovosti hl. m. Prahy

Předseda komise pan Pařízek shrnul v úvodním slově vznik komise k 1. 3. 2013 jako následníka již v minulosti vytvořené Pracovní skupiny pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.

Jako první záležitost si komise jednohlasně odsouhlasila termíny dalších jednání komise v letošním roce a to do konce června (hlasování:11-0-0).

Na návrh pana Rady si komise jednohlasně odsouhlasila změnu v názvu koncepce a to takto: koncepce bezbariérovosti dopravy v hl. m. Praze (hlasování:11-0-0).

Komise jednohlasně odsouhlasila vznik 3-4 členné pracovní skupiny, která by vedla případná dílčí jednání, o kterých by následně informovala členy komise (hlasování:11-0-0).

Na žádost pana Rady se budou dodávat podklady k jednání komise v předstihu a v elektronické podobě především s ohledem ke kolegům se zrakovým postižením. Dále pan Rada vznesl dotaz na DP a ROPID se žádostí o informaci o výstupech z průzkumů bezbariérovosti v MHD v Praze, zástupci DP a ROPID sdělili, že s sebou v této věci nemají podklady a bude nutné se k tomuto bodu vrátit v rámci dalších jednání komise. V 11.30 se omlouvá a z jednání komise odchází pan Rada s asistentkou.

Úkol: pan Prokel na příštím jednání komise informuje členy o výstupech z průzkumů ROPIDu.

ad 1) Pan Šíma shrnul situaci a předloženou dokumentaci k bezbariérovému řešení přístupu na tram. zast. v Lazarské ulici. Pan Dudr nadnesl nebezpečí tzv. zast. vídeňského typu, které jsou v současnosti v ulici Vodičkova a Sokolovská. Pan Dohnal podal vysvětlení rozdílu vídeňská zast. a zastávkový mys, který řeší i nebezpečnost zast. vídeň. typu.

Pan Čipera uvedl, že by bylo zajímavé srovnat finanční náročnost obou typů.

Úkoly: pan předseda Pařízek se objedná u pana starosty MČ Praha 1 Lomeckého, pan Sládek na příští jednání komise informuje členy komise o finanční náročnosti úpravy chodníků na zast. vídeňského typu, pan Dohnal shromáždí vše, co k tomu v současné době DP aktuálně má.

Provedlo se hlasování, zda upřednostnit úpravu zast. vídeňského typu oproti posečkání na finance na celkovou rekonstrukci trati (hlasování: 9 vídeňský typ, 1 čekat, 1 nehlasoval).

ad 2) Zabývali jsme se nutností úprav přechodů pro chodce v místě A a D a také E (přestup na tramvaj metrolinku č. 11 směr Vinohrady) v návaznosti na výstavbu výtahu.

Pan Dohnal informoval o začátku výstavby v letošním roce a se zprovozněním v druhé polovině roku 2014. Pan Čipera se přiklání k výstavbě přechodu pro chodce C.

Na příštím jednání komise navrhnout samostatnou kapitolu pro zjištění stavu a případné investice pro vybudování dalších bezbariérových WC.

Úkol: pan Sládek na příští jednání komise informuje členy komise o situaci v okolí I.P.Pavlova z hlediska finanční náročnosti úprav přechodů u bodů dle situace A, D a E. .

ad 3) Pan Šíma informace o stavu. Pan Dohnal informoval o podané žádosti na dotaci v 11/2012 ve výši 150mil.Kč. Zahájení výstavby 1. nebo 2. ½ roku 2013 zprovoznění ½ roku 2014. Pan Dudr nadnesl potřebu informačních majáků pro zrakově postižené občany, případně dovybavit akustickým naváděním a to právě Anděl, Můstek i I.P.Pavlova.

Úkol: pan Dohnal zjistí stávající situaci a v koordinaci s panem Dudrem připraví na jakých stanicích by bylo potřeba tyto naváděcí systémy dovybavit.

ad 4) K tomuto bodu podána stručná informace a rozdán aktuální projekt s vizualizací.

Úkol: pan Uhlík ve spolupráci s paní Málkovou zajistí vizualizaci okolí plus fotodokumentaci k výtahu na Andělu.

ad5) Bod jako takový neprojednáván, na příští jednání bude nutno zajistit potřebné podklady:

Úkol: pan Uhlík rozešle Tisky z Rady HMP R-09178, R-09187, R-09029 a R-09227 na vědomí členům komise na příští jednání komise.

Úkol: pan Dohnal zajistí přehled bezbariérové přístupnosti tram. zast. a situaci ve stanicích metra Roztyly a Palmovka  (pan Ing. Šurovský).

Úkol: pan Prokel připraví informace k provozu zvláštních linek H1 a partnerů Handicap-Transport a Societa.

Další jednání komise, po společné dohodě účastníků, se bude konat v pátek 29. března v 8:30 hodin v zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29. Omluveni jsou paní Málková a pánové Prager, Dudr a Šíma.

Předběžný program k jednání:

- Lazarská

- Výtahy I.P.Pavlova, Můstek, Anděl

- Koncepce bezbariérovosti dopravy v HMP

- ROPID provoz zvláštních linek a linek na zavolání

V Praze dne 18. 3. 2013

……………………………..

Ing. Jiří Pařízek

předseda Komise pro Prahu

bezbariérovou a otevřenou

Zpracoval a za správnost odpovídá tajemník komise Tomáš Uhlík.