- Program jednání:

- Informace o zřízení pracovní skupiny a vymezení kompetencí

- Informace o výsledku jednání s firmou Haguess

- Úkoly

- Ad 1/  Informace o zřízení pracovní skupiny a vymezení kompetencí

Členové odborné pracovní skupiny budou pracovat nad možnými novými variantami řešení, které představí  na speciálním workshopu (termín bude upřesněn)

- Ad 2/ Informace o výsledku jednání s firmou Haguess

Ředitel INF RNDr. Jan Teska informoval přítomné o dalším jednání se zástupci společnosti

Haguess. Podklady obdrželi členové komise v rámci vyhodnocení zakázky  „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC“ – viz tisk do Rady č. R-6527 a usnesení Rady HMP č.373 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na "Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC" ze dne 3.4.2012

Ad 3/ Úkoly:

| Č. | Název úkolu | Termín | Zodpovídá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/3 | Připravit analýzu všech zařízení, která pracují s kartou, anebo jsou zapojena do projektu Opencard (např. úložiště dat) s cílem zjistit technické parametry, kapacitu, vlastníka, roli v projektu Opencard ( učiní ROPID, převážně ve spolupráci s DPP) | 26. 3. 2012 | P. Procházka P. Velikovská J. Šimůnek (ROPID ve spolupráci s DPP) | splněno |
| 1/4 | Varianty prodloužení karty a návrhy technického řešení, než Rada HMP rozhodne, jaký bude další vývoj projektu | 19. 3. 2012 | A. Němeček V. Pražáková (INF MHMP) | trvá |
| 2/1 | Zřízení nové pracovní skupiny k řešení OpenCard | 26. 3. 2012 | E. Vorlíčková, radní | splněno |
| 2/2 | Jednání s firmou Haguess – informovat na příštím jednání komise o závěrech jednání | 26. 3. 2012 | J. Teska, ředitel INF MHMP | Splněno, písemný materiál obdrží členové komise do |
| 2/3 | Inicializovat jednání se zástupci ministerstva vnitra a ministerstva dopravy o možnostech spolupráce | 26. 3. 2012 |  | Kontrolní termín |
| 3/1 | Distribuce kompletního materiálu z jednání MHMP a Haguess všem členům komise | 30.3.2012 | J. Teska, ředitel INF MHMP | Splněno – viz podklady k Tisku do RHMP R-6527 |
| 3/2 | Ověření technického řešení způsobů prodloužení karet, jejichž expirace letos končí | 13.4.2012 | V.Pospíšil, P.Malík (DPP), J. Teska, ředitel INF MHMP | Splněno, pracovní materiál zaslán členům komise společně se zápisem |
| 3/3 | Tisk do Rady s dalším doporučením členů komise | 3.4.2012 | E.Vorlíčková, radní | Splněno, usnesení RHMP č. 373 z 3.4.2012 |

- Příští jednání: 13. 4. 2012, 12,30h,  místnost č . 135

Zápis ověřila a schválila:	Eva Vorlíčková