3. Výdaje

|  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola | Rozpočet | Rozpočet | RU | Úpravy | Skutečnost | Skuteč. | % plnění |
|  | schválený | upravený | % z celku | za 4.čtvrtletí | k 31.12.2006 | % z celku | RU |
| 01 | 319 017,8 | 468 040,8 | 3,56 | 6 372,6 | 276 186,2 | 2,51 | 59,01 |
| 02 | 1 112 092,2 | 1 499 157,1 | 11,41 | 51 453,3 | 1 251 904,5 | 11,37 | 83,51 |
| 03 | 523 004,8 | 442 900,4 | 3,37 | -98 265,4 | 283 791,9 | 2,58 | 64,08 |
| 04 | 2 262 734,7 | 2 751 727,7 | 20,94 | 92 699,0 | 2 593 638,3 | 23,55 | 94,25 |
| 05 | 1 460 263,7 | 1 590 087,2 | 12,10 | 47 554,9 | 1 490 883,7 | 13,54 | 93,76 |
| 06 | 584 811,3 | 923 388,5 | 7,03 | -17 002,6 | 764 271,3 | 6,94 | 82,77 |
| 07 | 37 283,2 | 87 766,5 | 0,67 | 533,6 | 74 669,2 | 0,68 | 85,08 |
| 08 | 1 115 454,5 | 1 370 597,4 | 10,43 | 60 415,9 | 1 000 610,0 | 9,09 | 73,01 |
| 09 | 3 056 275,9 | 3 415 743,6 | 25,99 | 102 843,0 | 3 184 252,1 | 28,92 | 93,22 |
| 10 | 230 218,8 | 591 045,7 | 4,50 | -29 510,8 | 91 767,6 | 0,83 | 15,53 |
| Celkem | 10 701 156,9 | 13 140 454,9 | 100,00 | 217 093,5 | 11 011 974,8 | 100,00 | 83,80 |

Celkové výdaje městských částí jsou k 31.12.2006 čerpány oproti upravenému rozpočtu  na 83,8 %, z toho běžné výdaje na 89,4  %,  kapitálové výdaje na 75,3 %.

Nejvyšší  čerpání  celkových výdajů  vykazuje  kapitola (ORJ) 04 -Školství, mládež a samospráva a to na 94,2 % k upravenému rozpočtu, což ovlivňují jak běžné výdaje s vykázaným čerpáním na 98,6 %, tak i kapitálové výdaje s čerpáním na 89,2 % k upravenému rozpočtu.

Plnění běžných výdajů , které činí za toto období 89,4 % k upravenému rozpočtu, se pohybuje v jednotlivých kapitolách v  rozmezí od 12,2 % do 98,6 % . Nejnižší čerpání (12,2 % k RU - absolutně nečerpáno o 484 127,7 tis.Kč) vykazuje kapitola (ORJ) 10 - Pokladní správa, což ovlivňuje oddíl 64 - ostatní činnosti , kde se  projevuje nezařazení rozpočtových rezerv do výdajů na krytí provozních potřeb městských částí. Tyto rezervy byly   u 51 městských částí ještě posíleny oproti schválenému rozpočtu o částku 737 000,0 tis.Kč. Navýšení rezerv se váže především k 100 %  podílu městských částí  na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2005   a dále  o částku 15 139,0 tis.Kč ( u 22 městských částí)  v souvislosti s  vrácením 100% podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob za obec v souvislosti s dodatečnými daňovými přiznáními hl.m.Prahy podanými v r.2006 za roky 1998-2005. Tyto finanční prostředky byly městským částem vráceny formou  poskytnutí  neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy na základě schválení Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Městské  části   uvolňují prostředky oddílu 64 (kap.10)  v průběhu roku zařazováním do kapitol dle příslušnosti výdajů na základě  úprav rozpočtů v návaznosti na schválení v jejich orgánech. Nejvyšší nečerpání plánované  rezervy vykazuje MČ Praha 6 a to ve výši  146 593,4 tis.Kč a MČ Praha 1 ve výši 126 294,3 tis.Kč , což se u obou městských částí projevuje ve výrazně zlepšeném výsledku hospodaření za rok 2006 oproti rozpočtovanému. Nejvyšší čerpání těchto výdajů (na 98,6 % k upravenému rozpočtu) vykazuje kapitola (ORJ) 04 - Školství, mládež a samospráva, kde se především promítá plné pokrytí rozpočtovaných neinvestičních příspěvků MŠ a ZŠ na zabezpečení provozních výdajů od zřizovatelů - městských částí a optimální  čerpání účelových prostředků jednak z vlastních zdrojů, jednak z účelových dotací z rozpočtu hl.m.Prahy určených  na financování grantových projektů v této oblasti.

Kapitálové výdaje jsou čerpány na 75,3 % k upravenému rozpočtu a jejich plnění se  pohybuje v jednotlivých kapitolách v rozmezí od 55,5 % do 89,2 %.  Nejvýrazněji jsou nedočerpány výdaje v kapitole (ORJ) 01 - Rozvoj obce (55,5 % - nečerpáno o 175 443,1  tis.Kč), na čemž se podílí oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  . Nejvýraznější nečerpání kapitálových výdajů tohoto oddílu vykazuje MČ Praha 6 (124 435,6 tis.Kč), které  ovlivňuje objemově nejvýznamnější investiční akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“ , kde zůstalo nedočerpáno 121 873, 6 tis.Kč, což bylo způsobeno zpožděním v zahájení stavebních prací z důvodu dlouhotrvajícího stavebního řízení a následně výsledky archeologického výzkumu. Dalšími městskými částmi, které výrazněji nečerpaly rozpočtované  výdaje tohoto oddílu je  MČ Praha 9  ( o 15 743,5  tis.Kč) , kde u objemově největší akce „Regulační hlavice ÚT v nebytových objektech“ nebyly výdaje dočerpány z důvodu, že Pražská teplárenská a.s. odmítla vzhledem k meteorologickým podmínkám vypustit topné soustavy, a dále nedošlo k dohodě s vedením škol o termínu provedení těchto prací v době výuky a  MČ Praha 10 (o 12 670,0 tis.Kč)  z důvodu nerealizace plánovaného odkupu podílových bytových domů vzhledem k nevyjasněným majetkovým poměrům. Nejvyšší plnění těchto výdajů  (na 89,2 % k RU) je vykazováno v kapitole (ORJ) 04 - Školství, mládež a samospráva , kde se u řady městských částí  podařilo zrealizovat a vyfakturovat plánované rekonstrukce, nástavby popř. vestavby objektů základních a mateřských škol a zrekonstruovat školní jídelny dle požadavků norem EU.

U jednotlivých kapitol jsou komentovány především akce, na které byla poskytnuta neinvestiční nebo investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

Rozbor výdajů MČ podle rozpočtových kapitol

| 01 - ROZVOJ OBCE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 4.262,00 | 4.048,90 | 4.048,64 | 213,10- | 94,99 | 99,99 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 49.959,00 | 69.367,20 | 52.955,92 | 5.741,70- | 106,00 | 76,34 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 54.221,00 | 73.416,10 | 57.004,62 | 5.954,80- | 105,13 | 77,65 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  | 9.695,00 | 1,17 | 6.929,10 |  | 0,01 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 264.796,80 | 384.929,70 | 219.180,43 | 5.398,30 | 82,77 | 56,94 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 264.796,80 | 394.624,70 | 219.181,60 | 12.327,40 | 82,77 | 55,54 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 319.017,80 | 468.040,80 | 276.186,22 | 6.372,60 | 86,57 | 59,01 |

| 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 190,00 | 267,00 | 248,71 | 77,00 | 130,90 | 93,15 |
| 23 | Vodní hospodářství | 5.117,00 | 5.266,10 | 4.804,44 | 184,20- | 93,89 | 91,23 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 0,36- |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 965,00 | 968,60 | 269,68 |  | 27,95 | 27,84 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 742.528,50 | 780.473,10 | 744.091,50 | 13.498,30 | 100,21 | 95,34 |
|  | Celkem běžné výdaje | 748.800,50 | 786.974,80 | 749.413,97 | 13.391,10 | 100,08 | 95,23 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 23 | Vodní hospodářství | 54.951,50 | 133.970,00 | 120.615,72 | 7.409,20 | 219,49 | 90,03 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  | 4.915,00 | 4.840,18 | 815,00 |  | 98,48 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3.395,30 | 52.436,60 | 45.338,58 | 430,70 | ******** | 86,46 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 304.944,90 | 520.820,70 | 331.696,02 | 29.407,30 | 108,77 | 63,69 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 363.291,70 | 712.182,30 | 502.490,50 | 38.062,20 | 138,32 | 70,56 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 1.112.092,20 | 1.499.157,10 | 1.251.904,47 | 51.453,30 | 112,57 | 83,51 |

| 03 - DOPRAVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 240.721,10 | 125.794,50 | 82.673,58 | 70.867,10- | 34,34 | 65,72 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 1,76 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 240.721,10 | 125.794,50 | 82.675,34 | 70.867,10- | 34,34 | 65,72 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 282.283,70 | 317.105,90 | 201.116,59 | 17.898,30- | 71,25 | 63,42 |
| 23 | Vodní hospodářství |  |  |  | 9.500,00- |  |  |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 282.283,70 | 317.105,90 | 201.116,59 | 27.398,30- | 71,25 | 63,42 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 523.004,80 | 442.900,40 | 283.791,93 | 98.265,40- | 54,26 | 64,08 |

| 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ a SAMOSPRÁVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. | 1.333.465,50 | 1.444.319,60 | 1.426.003,08 | 43.321,20 | 106,94 | 98,73 |
| 32 | Vzdělávání II. | 9.741,00 | 8.730,50 | 8.513,70 | 2.885,70- | 87,40 | 97,52 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 19.257,40 | 20.785,60 | 18.792,99 | 86,30- | 97,59 | 90,41 |
| 35 | Zdravotnictví |  | 2,90 |  | 2,90 |  |  |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  | 3,99 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 1.362.463,90 | 1.473.838,60 | 1.453.313,76 | 40.352,10 | 106,67 | 98,61 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. | 861.320,80 | 1.184.330,70 | 1.071.587,67 | 53.686,00 | 124,41 | 90,48 |
| 32 | Vzdělávání II. | 15.700,00 | 41.706,60 | 32.546,12 | 6.525,70- | 207,30 | 78,04 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 23.250,00 | 51.851,80 | 36.190,76 | 5.186,60 | 155,66 | 69,80 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 900.270,80 | 1.277.889,10 | 1.140.324,55 | 52.346,90 | 126,66 | 89,24 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 2.262.734,70 | 2.751.727,70 | 2.593.638,31 | 92.699,00 | 114,62 | 94,25 |

| 05 - ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ OBLAST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 5.329,00 | 7.989,60 | 7.203,51 | 2.763,60 | 135,18 | 90,16 |
| 35 | Zdravotnictví | 158.879,20 | 200.602,90 | 194.516,79 | 3.646,60- | 122,43 | 96,97 |
| 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 695.600,00 | 689.442,00 | 656.607,67 | 6.092,00 | 94,39 | 95,24 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 406.786,50 | 428.224,50 | 420.894,21 | 7.808,70 | 103,47 | 98,29 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 14,83 |  |  |  |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti |  |  | 9,80 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 1.266.594,70 | 1.326.259,00 | 1.279.246,81 | 13.017,70 | 101,00 | 96,46 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 2.230,00 | 34.596,50 | 26.821,53 | 16.700,00 | ******** | 77,53 |
| 35 | Zdravotnictví | 180.609,00 | 209.745,20 | 167.497,26 | 18.353,20 | 92,74 | 79,86 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 10.830,00 | 19.486,50 | 17.318,07 | 516,00- | 159,91 | 88,87 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 193.669,00 | 263.828,20 | 211.636,86 | 34.537,20 | 109,28 | 80,22 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 1.460.263,70 | 1.590.087,20 | 1.490.883,67 | 47.554,90 | 102,10 | 93,76 |

| 06 - KULTURA, SPORT a CESTOVNÍ RUCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 5.800,00 | 13.717,40 | 9.558,91 | 653,50 | 164,81 | 69,68 |
| 31 | Vzdělávání I. |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 251.423,00 | 276.478,70 | 262.957,22 | 5.529,80 | 104,59 | 95,11 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 30.520,80 | 44.202,10 | 39.282,82 | 2.382,20 | 128,71 | 88,87 |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 3,57 |  |  |  |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  |  | 5,00- |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 3,82 |  |  |  |
| 63 | Finanční operace |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 287.743,80 | 334.398,20 | 311.821,86 | 8.560,50 | 108,37 | 93,25 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 20.000,00 | 20.000,00 | 498,14 |  | 2,49 | 2,49 |
| 22 | Doprava |  | 181,00- |  | 181,00- |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 58.938,00 | 154.312,90 | 99.071,85 | 38.163,10- | 168,10 | 64,20 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 218.129,50 | 414.858,40 | 352.777,08 | 12.781,00 | 161,73 | 85,04 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  |  | 1,17 |  |  |  |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 101,17 |  |  |  |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 297.067,50 | 588.990,30 | 452.449,41 | 25.563,10- | 152,31 | 76,82 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 584.811,30 | 923.388,50 | 764.271,27 | 17.002,60- | 130,69 | 82,77 |

| 07 - BEZPEČNOST |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Obrana | 380,00 | 330,00 | 2,98 |  | 0,78 | 0,90 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 1.244,00 | 1.757,10 | 683,68 | 47,00- | 54,96 | 38,91 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 16.197,80 | 13.063,10 | 9.696,60 | 3.432,00- | 59,86 | 74,23 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 11.041,40 | 17.312,00 | 16.682,97 | 5.774,30 | 151,09 | 96,37 |
|  | Celkem běžné výdaje | 28.863,20 | 32.462,20 | 27.066,23 | 2.295,30 | 93,77 | 83,38 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy |  | 300,00 | 300,00 | 100,00- |  | 100,00 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3.315,00 | 36.261,00 | 34.473,56 | 2.050,00- | ******** | 95,07 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 5.105,00 | 18.743,30 | 12.829,46 | 388,30 | 251,31 | 68,45 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 8.420,00 | 55.304,30 | 47.603,02 | 1.761,70- | 565,36 | 86,07 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 37.283,20 | 87.766,50 | 74.669,25 | 533,60 | 200,28 | 85,08 |

| 08 - HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | 70,00 | 70,00 | 58,39 |  | 83,41 | 83,41 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 151.705,00 | 205.875,90 | 168.195,11 | 14.201,80 | 110,87 | 81,70 |
|  | Celkem běžné výdaje | 151.775,00 | 205.945,90 | 168.253,50 | 14.201,80 | 110,86 | 81,70 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 963.679,50 | 1.164.651,50 | 832.356,54 | 46.214,10 | 86,37 | 71,47 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 963.679,50 | 1.164.651,50 | 832.356,54 | 46.214,10 | 86,37 | 71,47 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 1.115.454,50 | 1.370.597,40 | 1.000.610,04 | 60.415,90 | 89,70 | 73,01 |

| 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. |  |  | 24,15 |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 26,09 |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  |  | 1,40 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  |  | 14,13 |  |  |  |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 6,86 |  |  |  |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  | 54,02 |  |  |  |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 2.801.409,20 | 2.999.056,20 | 2.873.468,61 | 89.744,40 | 102,57 | 95,81 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 800,00 | 7.827,70 | 7.065,86 | 1.497,70 | 883,23 | 90,27 |
| 63 | Finanční operace |  |  | 15,72 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 2.802.209,20 | 3.006.883,90 | 2.880.677,34 | 91.242,10 | 102,80 | 95,80 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  |  | 14,51- |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 254.066,70 | 399.304,50 | 298.400,00 | 12.914,90 | 117,45 | 74,73 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti |  | 9.555,20 | 5.189,26 | 1.314,00- |  | 54,31 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 254.066,70 | 408.859,70 | 303.574,75 | 11.600,90 | 119,49 | 74,25 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 3.056.275,90 | 3.415.743,60 | 3.184.252,09 | 102.843,00 | 104,19 | 93,22 |

| 10 - POKLADNÍ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 60,07 | 415,00- |  |  |
| 63 | Finanční operace | 15.077,30 | 22.572,80 | 24.181,30 | 304,80- | 160,38 | 107,13 |
| 64 | Ostatní činnosti | 154.577,50 | 528.982,90 | 43.186,64 | 13.061,70- | 27,94 | 8,16 |
|  | Celkem běžné výdaje | 169.654,80 | 551.555,70 | 67.428,01 | 13.781,50- | 39,74 | 12,23 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Finanční operace | 585,00 |  |  | 492,00- |  |  |
| 64 | Ostatní činnosti | 59.979,00 | 39.490,00 | 24.339,58 | 15.237,30- | 40,58 | 61,63 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 60.564,00 | 39.490,00 | 24.339,58 | 15.729,30- | 40,19 | 61,63 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 230.218,80 | 591.045,70 | 91.767,59 | 29.510,80- | 39,86 | 15,53 |

Přehled čerpání investičních a neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu HMP

k 31. 12. 2006

V následující části jsou uvedeny přehledy o využití dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy v I. - IV. čtvrtletí 2006 z rozpočtu hl. m. Prahy.

01 – Rozvoj obce

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční prostředky ve výši 13 050 tis. Kč poskytnuté v rámci této kapitoly byly čerpány na 99,4% k RU. Všechny akce byly městskými částmi dokončeny.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Praha 9 | Instalace termostatických hlavic ÚT v objektech MČ | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Budova ÚMČ - rekonstr.přízemních prostor pro vybudování klientského centra | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 918 332 | 97,3% |
| Kunratice | ÚMČ - zpevnění příjezdové a parkovací plochy | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | Rekonstrukce bytového domu "Vojtěška" | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Vinoř | Rekonstrukce bytového domu čp.13 | 37/09 z 27.4.2006 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100,0% |

02 – Městská infrastruktura

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty dotace v celkovém objemu 10 483 tis. Kč určené na provozování sběrného dvora, míst nebezpečného odpadu a obnovu zeleně, které jsou celkově čerpány na 100,0% k RU.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly směrovány do této kapitoly dotace v celkovém objemu 221 787 tis. Kč, které jsou čerpány pouze na 85,0% k RU.

U dotací poskytnutých na základě usnesení ZHMP č. 35/27 z 23. 2. 2006 vykazuje nižší čerpání MČ Královice (na 43,7% k RU) u akce „protipovodňová opatření na Rokytce“, kde městská část obdržela stavební povolení až v závěru roku 2006, stavbu proto nebylo možno dokončit a finanční prostředky plně proinvestovat a MČ Řeporyje (na 70,1% k RU) u akce „revitalizace potoka v obci“, kde v roce 2006 byla provedena 1. etapa revitalizace potoka, na kterou byl připraven projekt správcem toku - HMP a vybrána firma Lesy Praha. V současné době zpracovává HMP projekt 2. etapy. Její realizace se předpokládá ve 2. – 3. čtvrtletí 2007.

Účelovou dotaci poskytnutou na základě usnesení ZHMP č. 36/14 ze dne 30. 3. 2006 na akci „sociální zázemí do oblasti Centrálního parku“ téměř nečerpala MČ Praha 13. Část finančních prostředků byla použita na zpracování studie sociálního zázemí. Následné dořešení majetkoprávních vztahů bylo časově náročné a bylo ukončeno teprve po rozhodnutí soudu o vydání restitučních nároků budoucím vlastníkům pozemků v lednu t. r., kteří v souvislosti s tímto rozhodnutím dali souhlas s umístěním inženýrských sítí na jejich pozemcích. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána v březnu letošního roku. MČ Praha 21 vykazuje nižší čerpání u akce „rekonstrukce a úprava veř. zeleně – sídliště Rohožník“ , neboť část prací nebylo možno vzhledem ke klimatickým podmínkám a z důvodu potřebných agrolhůt provést.

Finanční prostředky poskytnuté usnesením ZHMP č. 36/35 z 30. 3. 2006 byly málo čerpané u MČ Praha 15, kde u akce „II. etapa TV Hostivař“ (59,5% k RU)  se jedná o liniovou stavbu, proto trvalo delší dobu vyřízení stavebního povolení a vyřešení majetkoprávních vztahů. Část prostředků byla použita na financování prací spojených s výstavbou komunikace a odvodnění v ulici U košíku a výstavbu plynovodu a kanalizace v ulici K obecním hájovnám. Práce budou pokračovat i v roce 2007.

Účelové dotace, které byly městským částem poskytnuty na základě usnesení ZHMP č. 37/09 ze dne 27. 4. 2006 z rozpočtové rezervy vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2006 ve smyslu usn. ZHMP č. 37/01 ze dne 24. 11. 2005 (ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2006) v rámci kapitoly 1016 – pokladní správy, určené pro MČ ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb MČ hl. m. Praha, vykazují nižší procento čerpání u těchto městských částí : MČ Lipence u akce „kanalizace  Lipence a Dolní Černošice“, kde dostavba splaškové kanalizace byla zahájena v roce 2004 a s dokončením se uvažuje v roce 2008. V roce 2007 je naplánována výstavba dalšího uceleného úseku kanalizace v ul. J. Houdka; MČ Zbraslav u akce „Central park“, kde I. etapa - terénní úpravy, navážka ornice a osázení dřevin - byla ukončena dle plánu a II. etapa – komunikace, proběhne v roce 2007 a u akce „lesopark Belvedere“, kde práce byly provedeny ve 3. čtvrtletí a budou dokončeny ve 4. čtvrtletí; MČ Praha 13 nečerpala prostředky u akce „TV Velká Ohrada – vybudování křižovatky Jeremiášova – Mukařovského – Smíchovská“, kde stavební práce na této stavbě nebyla dosud zahájeny, neboť výstavbu křižovatky je nutno koordinovat s výstavbou obytného souboru Velká Ohrada, a to z důvodu zajištění staveništní dopravy. Vzhledem k posunutí dokončovacích prací na výše uvedené stavbě nemohlo v roce 2006 dojít k zahájení výstavby křižovatky.

Účelové finanční prostředky poskytnuté na základě usn. ZHMP č. 37/15 ze dne 27. 4. 2006 nečerpala MČ Praha 3 vzhledem k tomu, že akce “revitalizace vinice Vítkov“ nebyla v roce 2006 zahájena, neboť nebylo ukončeno veřejnoprávní projednávání. MČ Praha 6 u akce „úprava předpolí Břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“ vykazuje nižší čerpání, neboť na realizaci přeložky potoka Brusnice bylo vydáno stavební povolení až v lednu 2007.

MČ Praha 20 čerpala prostředky na akci „rozšíření sběrného dvora Chvalkovická v MČ Praha 20“ na 75,2% k RU. Akce je realizována po etapách a v roce 2006 byla zpracována studie a zadána PD pro územní řízení. V roce 2007 bude dopracován další stupeň projektové dokumentace.

Finanční prostředky na akci „vybudování vodovodního řadu – ul. Nad Statkem“ MČ Újezd téměř nečerpala, neboť zahájení výstavby bylo přesunuto na rok 2007 z důvodu nové výstavby bytových objektů U Šabatů a rozšíření ulice Nad Statkem.

Stavební úpravy akce „dětské hřiště při MŠ Býšovská“  MČ Praha 16 (čerpána na 84,1% k RU) jsou dokončeny a byly osazeny nové herní prvky. V jarních měsících  roku 2007 zbývá nainstalovat část brouzdaliště. Tato MČ dále dokončila akci „revitalizace zeleně v areálu po TS“(čerpána na 63,7 % k RU), konečná fakturace proběhla až v lednu 2007.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 12 | provozování sběrného dvora a zajištění stab.sběrného | 34/23 z 23.1.2006 | 3 237 000 | 3 237 000 | 100,0% |
| Praha 16 | místa nebezpečného odpadu | 34/23 z 23.1.2006 | 2 342 000 | 2 342 000 | 100,0% |
| Praha 20 | - " - | 34/23 z 23.1.2006 | 3 104 000 | 3 104 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | změna charakteru dotace k usn.ZHMP 35/27 | 38/18 z 25.5.2006 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 20 | obnova stávající zeleně | 40/65 z 14.9.2006 | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
| Čakovice | obnova veřejné zeleně v Miškovicích | 40/65 z 14.9.2006 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 10 483 000 | 10 483 000 | 100,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 02

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Kolovraty | úprava rekreačního území-výsadba lesa | 35/27 z 23.2.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Běchovice | postupná rekonstrukce parkových ploch | 35/27 z 23.2.2006 | 700 000 | 700 000 | 652 021 | 93,1% |
| Dolní Počernice | rekonstrukce přestárlé zeleně | 35/27 z 23.2.2006 | 500 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Dolní Počernice | změna charakteru dotace k usn.ZHMP 35/27 | 38/18 z 25.5.2006 | -500 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Královice | protipovodňová opatření na Rokytce | 35/27 z 23.2.2006 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 093 100 | 43,7% |
| Řeporyje | revitalizace potoka v obci | 35/27 z 23.2.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 103 017 | 70,1% |
| Březiněves | centrální park MČ | 36/14 z 30.3.2006 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Klánovice | obnova veřejné zeleně | 36/14 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 10 | instalace indikátorů pro rozděl.topných systémů | 36/14 z 30.3.2006 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 984 996 | 99,7% |
| Praha 13 | sociální zázemí do oblasti Centrálního parku | 36/14 z 30.3.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 996 | 0,5% |
| Praha 17 | obnova dětských hřišť | 36/14 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 17 | rekreační zeleň-rekultivace skládky Řepy | 36/14 z 30.3.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 241 250 | 82,8% |
| Praha 20 | obnova dětských hřišť | 36/14 z 30.3.2006 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,0% |
| Praha 20 | obnova zeleně obce | 36/14 z 30.3.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 21 | rek. a park.úprava veř.zeleně - sídliště Rohožník | 36/14 z 30.3.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 670 169 | 67,0% |
| Praha 15 | II.etapa TV Hostivař | 36/35 z 30.3.2006 | 28 000 000 | 28 000 000 | 16 661 853 | 59,5% |
| Dol. Měcholupy | TV Dolní Měcholupy | 36/35 z 30.3.2006 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | TV Kolovraty | 36/35 z 30.3.2006 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | Technická vybavenost Štěrboholy | 36/35 z 30.3.2006 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | Rajská zahrada - rekonstrukce | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 350 236 | 87,0% |
| Praha 9 | Rekonstrukce dětských hřišť | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Výstavba dětského hřiště Bezručovy sady | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Rekonstr.dětského hřiště Čechovo nám.a úprava ploch zeleně | 37/09 z 27.4.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Rekonstr.dětského hřiště Dürerova | 37/09 z 27.4.2006 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Výstavba dětského hřiště Pod Strání | 37/09 z 27.4.2006 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,0% |
| Praha 13 | Rekonstrukce dětského hřiště Mohylová | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | Reko střední části nám. ve vnitrobloku "E" na V.Ohradě | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | Celková rekonstr. rybníka v Třebonicích | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 14 | Multifunkční dětské hřiště | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 997 296 | 99,9% |
| Praha 16 | Rekonstrukce dětského hřiště - staré sídliště | 37/09 z 27.4.2006 | 500 000 | 500 000 | 483 500 | 96,7% |
| Praha 16 | Rekonstrukce veřejných dětských hřišť - nové sídliště | 37/09 z 27.4.2006 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100,0% |
| Praha 16 | Dětské hřiště při MŠ Býšovská čp.1251 | 37/09 z 27.4.2006 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 16 | Dětské hřiště při MŠ nám.Osvoboditelů čp.1367 | 37/09 z 27.4.2006 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Březiněves | Rekonstrukce rekreačního rybníka | 37/09 z 27.4.2006 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Klánovice | ČOV, vodovod, kanalizace, vč.vystroj.uličních řadů | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Koloděje | Parkové úpravy po rekonstr. ÚMČ Koloděje | 37/09 z 27.4.2006 | 500 000 | 500 000 | 489 037 | 97,8% |
| Kolovraty | Výstavba dětského víceúčelového hřiště | 37/09 z 27.4.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Královice | Protipovodňová opatření - stavební úpravy a odbahnění rybníka a části toku Rokytky | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 979 657 | 98,0% |
| Lipence | Kanalizace Lipence a Dolní Černošice | 37/09 z 27.4.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 098 694 | 77,5% |
| Lochkov | Rekonstrukce vodní nádrže v centru obce | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Nebušice | Stavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu | 37/09 z 27.4.2006 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Satalice | vodovodní řad ul. Rovná-Budovatelská | 37/09 z 27.4.2006 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Troja | Zatrubnění Haltýřského potoka | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Troja | Zatrubnění Haltýřského potoka | 39/26 z 29.6.2006 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Zbraslav | "Central park" | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 474 432 | 47,4% |
| Zbraslav | Lesopark "Belvedere" | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 679 811 | 68,0% |
| Praha 13 | TV Velká Ohrada - vybudování křižovatky Jeremiášova x Mukařovského x Smíchovská | 37/09 z 27.4.2006 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 15 | TV Horní Měcholupy | 37/09 z 27.4.2006 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,0% |
| Slivenec | Vybudování kanalizace ve Slivenci | 37/09 z 27.4.2006 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 100,0% |
| Praha 2 | rekonstrukce - Bezručovy sady | 37/15 z 27.4.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | revitalizace vinice Vítkov | 37/15 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 6 | úprava předpolí břevnov.klášt.sv.Markéty-Osová cesta | 37/15 z 27.4.2006 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 100,0% |
| Praha 6 | úprava předpolí břevnov.klášt.sv.Markéty-Brusnice | 37/15 z 27.4.2006 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 177 602 | 84,7% |
| Praha 11 | přizpůsobení dětských hřišť bezpečnostním normám | 37/15 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 999 999 | 100,0% |
| Praha 14 | vybudování nových parků v souladu s Úpn na MČ | 37/15 z 27.4.2006 | 700 000 | 700 000 | 697 086 | 99,6% |
| Praha 19 | rekonstrukce rybníka Kbely | 37/15 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | rekonstrukce a úprava veř.zeleně Uhříněves | 37/15 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | obnova cest a stromořadí v krajině | 37/15 z 27.4.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Čakovice | dětská hřiště - obnova a výstavba | 37/15 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | rekonstrukce parku před čakovickým zámkem | 37/15 z 27.4.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Lochkov | rekonstrukce centrálního parku v Lochkově | 39/26 z 29.6.2006 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 20 | rozšíření sběrného dvora Chvalkovická v MČ Praha 20 | 39/52 z 29.6.2006 | 650 000 | 650 000 | 489 115 | 75,2% |
| Lipence | úhrada splátky půjčky do SFŽP-Plynofikace MČ | 40/38 z 14.9.2006 | 547 000 | 547 000 | 547 000 | 100,0% |
| Újezd | vybudování vodovodního řadu - ul. Nad Statkem | 40/63 z 14.9.2006 | 550 000 | 550 000 | 5 950 | 1,1% |
| Praha 20 | Park u divadla | 40/65 z 14.9.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | strojní vybavení sběrného dvora Chvalkovická | 40/65 z 14.9.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | rekonstrukce parku před čakovickým zámkem | 40/65 z 14.9.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Zbraslav | vybudování 2 dětských hřišť | 40/65 z 14.9.2006 | 600 000 | 600 000 | 585 189 | 97,5% |
| Praha 16 | dětské hřiště při MŠ Býšovská | 40/66 z 14.9.2006 | 325 000 | 325 000 | 273 266 | 84,1% |
| Praha 16 | dětské hřiště při MŠ nám. Osvoboditelů | 40/66 z 14.9.2006 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 100,0% |
| Praha 16 | revitalizace zeleně v areálu po TS | 40/66 z 14.9.2006 | 605 000 | 605 000 | 385 380 | 63,7% |
| Praha 19 | reko rybníku Kbely | 40/66 z 14.9.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | reko vodotečí v zámeckém parku | 40/66 z 14.9.2006 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 100,0% |
| Kolovraty | úprava rekreačního zařízení-výsadba lesa | 40/66 z 14.9.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | oprava rybníka v lokalitě Třebonice | 2/25 z 21.12.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 221 787 000 | 221 787 000 | 188 489 652 | 85,0% |

03 – Doprava

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Z této kapitoly byla poskytnuta dotace MČ Praha 4 na základě usn. ZHMP č. 36/29 z 30. 3. 2006 v rámci akce BESIP na „dovybavení učebny dopravní výchovy dětského dopravního hřiště“ při ZŠ Jánošíkova a na základě usn. ZHMP č. 40/40 z 14. 9. 2006 MČ Kolovraty na „zimní údržbu komunikace Do Lipan“  které byly plně vyčerpány.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Celkový objem poskytnutých účelových prostředků ve výši 59 790 tis. Kč byl čerpán na 68,3% k RU.

Z dotací poskytnutých městským částem na základě usn. ZHMP č. 37/09 z 27. 4. 2006 vykazují nižší čerpání následující akce: MČ Praha 6 - „náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“, kde oproti původnímu předpokladu došlo k prodloužení stavebního řízení z důvodu odvolání místního občanského sdružení proti stavbě. Stavební povolení bylo proto vydáno až v červnu 2006 a smlouva s dodavatelem stavebních prací byla podepsána v srpnu 2006. Samotné práce byly zahájeny až v podzimních měsících roku 2006 a byly při nich zjištěny archeologické nálezy, což ovlivnilo, že dotace na tuto akci nebyla plně vyčerpána; MČ Praha 7 nečerpala dotaci na „úpravu Strossmayerova náměstí a ulice M. Horákové“, neboť v současné době se řeší převod investorství akce na TSK a v případě, že dojde k dohodě s TSK – jedná se především o stavební práce v oblasti komunikací, bude předáno investorství celé akce včetně finančních prostředků; MČ Praha 14 nečerpala účelové prostředky určené na akci „chodníky Jiráskova čtvrť – jih“. V rámci akce jsou plánovány úpravy vjezdů k nemovitostem a navazujících zelených pásů. Harmonogram prací úprav chodníků byl do značné míry narušen neplánovanou výměnou stožárů veřejného osvětlení, realizovanou společností ELTODO – Citelum,s.r.o. a dále novým požadavkem PRE distribuce, a.s. na uložení kabelu v jižní části ul. Mílovská v roce 2007. Termín dokončení stavby byl z důvodu potřeby vzájemné koordinace posunut na březen 2007; MČ Praha 16 u akce „pěší propojení ulic Radkovská – Strážovská“ dokončila stavební práce a v roce 2007 je nezbytné provést osvětlení schodiště. MČ Praha 20 čerpala prostředky u akce „kruhový objezd Bystrá – Náchodská“  na 44,8 % k RU, byla zpracována projekt. dokumentace křižovatky Bystrá x Náchodská do stupně projektové dokumentace pro realizaci stavby. Bez souhlasných stanovisek dotčených orgánů nebylo možno pokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Na základě usn. ZHMP č. 40/67 z 14. 9. 2006 byly uvolněny městským částem účelové dotace na „cyklistické komunikace“ . MČ Satalice vykazuje čerpání 62,0 % k RU, neboť z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v závěru roku 2006 nebylo možné akci dokončit a MČ Praha 19 čerpala na 65,5 % k RU, neboť výroba a osazování cyklistického značení probíhalo v prosinci 2006 a v lednu 2007 a z tohoto důvodu budou práce uhrazeny až v roce 2007.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 4 | dovybavení učebny dopravní výchovy děts.dopr.hřiště | 36/29 z 30.3.2006 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Kolovraty | zimní údržba komunikace Do Lipan | 40/40 z 14.9.2006 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 350 000 | 350 000 | 100,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 03

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Praha 3 | rozšíření plochy dětského dopravního hřiště v Jilmově ul. | 36/29 z 30.3.2006 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 6 | Náměstíčko Kafkova - Wuchterlova s garážemi | 37/09 z 27.4.2006 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 710 435 | 77,1% |
| Praha 7 | Úprava Strossmayerova nám.a ul.M.Horákové | 37/09 z 27.4.2006 | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 14 | Chodníky Jiráskova čtvrť - jih | 37/09 z 27.4.2006 | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 437 259 | 80,5% |
| Praha 16 | Pěší propojení ulic V Edenu - Safírová | 37/09 z 27.4.2006 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Praha 16 | Pěší propojení čtvrtí, ul. Radkovská - Strážovská | 37/09 z 27.4.2006 | 700 000 | 700 000 | 602 385 | 86,1% |
| Praha 20 | Rekonstrukce komunikací po dostavbě inž.sítí | 37/09 z 27.4.2006 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 675 020 | 99,5% |
| Praha 20 | Kruhový objezd Bystrá x Náchodská | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 447 916 | 44,8% |
| Praha 20 | Program obnovy chodníků v MČ Praha 20 | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | Rekonstr. a opravy komunikací III.a IV.třídy | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 999 995 | 100,0% |
| Újezd | Rekonstrukce Milíčovské ulice | 37/09 z 27.4.2006 | 2 400 000 | 2 400 000 | 104 000 | 4,3% |
| Velká Chuchle | Rekonstrukce komunikací a chodníků | 37/09 z 27.4.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Zbraslav | Rekonstrukce chodníku v ul.Boženy Stárkové | 37/09 z 27.4.2006 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0% |
| Před.Kopanina | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Libuš | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Satalice | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 674 354 | 62,0% |
| Praha 19 | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 114 200 | 65,5% |
| Suchdol | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Nedvězí | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Dol.Počernice | cyklistické komunikace | 40/67 z 14.9.2006 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 59 790 000 | 59 790 000 | 40 855 564 | 68,3% |

04 – Školství, mládež  a samospráva

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční prostředky poskytnuté v celkové výši 1 330,4 tis. Kč formou „grantů na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy a  na podporu využití volného času dětí a mládeže“ byly městskými částmi vesměs plně vyčerpány. MČ Praha 13 vykazuje čerpání na 77,8% k RU u dotace poskytnuté pro MDDM Stodůlky z důvodů neuskutečnění jednoho tábora na začátku prázdnin, protože nebyl naplněn limit počtu dětí.

V rámci usn. ZHMP č. 39/45 z 29. 6. 2006 obdržela řada městských částí finanční prostředky na „nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí a žáků MŠ, ZŠ“ ve výši 2 465,2 tis. Kč. MČ Praha 7 čerpala dotaci na 48,1% k RU a žádá v rámci finančního vypořádání za rok 2006 o změnu charakteru této dotace na investiční z důvodu pořízení schodolezu pro konkrétního handicapovaného žáka. MČ Zličín čerpala prostředky na 18,6% k RU, z důvodu, že příslušná ZŠ byla nucena objednané pomůcky vrátit výrobci, neboť neodpovídaly jejím požadavkům.

MČ Praha 8 vykazuje nulové čerpání u dotace na akci „ZŠ Na Korábě – rekonstrukce školní jídelny“. Výběrové řízení na uskutečnění I. etapy rekonstrukce (pořízení technologie) se pro námitky 2 účastníků a námitky proti revokaci rozhodnutí hodnotící komise protáhlo až do roku 2007. Námitky účastníka podané proti revokaci rozhodnutí komise byly postoupeny v lednu 2007 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po vydání rozhodnutí bude akce pokračovat.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V kapitole 04 jsou zahrnuty účelové investiční prostředky v celkoví výši 171 991 tis. Kč, které jsou čerpány na 96,3% k RU.

Dotace na investiční akce poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 37/09 ze dne 27. 4. 2006 vykazují u většiny MČ stoprocentní čerpání. MČ Praha 8 nečerpala prostředky na akci „ZŠ Na Korábě – rekonstrukce školní jídelny“ ze stejných důvodů jako je uvedeno u neinvestiční dotace poskytnuté na tento účel. MČ Čakovice vykazuje čerpání na 89,6% k RU u akce „ZŠ Dr. E. Beneše – rekonstrukce fasády, vstupu a soc. zařízení“, neboť dodavatel stavby neplnil podmínky smlouvy o dílo, přejímací řízení bylo zahájeno, ale není dosud dokončeno. Z tohoto důvodu není ani uzavřeno financování stavby. Ve smyslu smlouvy byla uplatněna pozastávka. MČ Lysolaje  v rámci akce „MŠ Lysolaje – výstavba nového objektu“ uhradila projekty pro územní řízení a pro stavební povolení, inženýrské činnosti, znalecké posudky a demolice stávajícího zařízení. Dotace nemohla být v roce 2006 zcela vyčerpána, neboť při dodržení lhůt výběrového řízení byla smlouva se zhotovitelem stavby podepsána až 18. 12. 2006. V roce 2007 je smluvně zajištěno dokončení stavby

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 04

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 12 | granty v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2006 | 35/16 z 23.2.2006 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2006 | 35/16 z 23.2.2006 | 230 000 | 221 166 | 96,2% |
| Praha 4 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy | 36/18 z 30.3.2006 | 28 400 | 28 400 | 100,0% |
| Praha 5 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy | 36/18 z 30.3.2006 | 395 000 | 394 923 | 100,0% |
| Praha 6 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy | 36/18 z 30.3.2006 | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| Praha 11 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy | 36/18 z 30.3.2006 | 135 000 | 135 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy | 36/18 z 30.3.2006 | 250 000 | 194 600 | 77,8% |
| Libuš | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy | 36/18 z 30.3.2006 | 157 000 | 157 000 | 100,0% |
| Praha 18 | nové vybavení školy ZŠ Fryčovická 462 | 38/07 z 25.5.2006 | 356 800 | 356 800 | 100,0% |
| Praha 9 | ZŠ Novoborská - vybavení učeben výpočetní technikou | 38/08 z 25.5.2006 | 159 800 | 159 800 | 100,0% |
| Praha 1 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 82 700 | 82 700 | 100,0% |
| Praha 2 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 230 600 | 230 571 | 100,0% |
| Praha 3 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 111 300 | 111 300 | 100,0% |
| Praha 4 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 193 000 | 191 554 | 99,3% |
| Praha 5 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 281 600 | 277 238 | 98,5% |
| Praha 6 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 152 200 | 152 180 | 100,0% |
| Praha 7 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 173 400 | 83 474 | 48,1% |
| Praha 8 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 105 500 | 105 492 | 100,0% |
| Praha 9 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 5 300 | 5 300 | 100,0% |
| Praha 10 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 249 100 | 238 349 | 95,7% |
| Praha 11 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 92 000 | 92 000 | 100,0% |
| Praha 12 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 52 200 | 52 200 | 100,0% |
| Praha 13 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 162 100 | 162 100 | 100,0% |
| Praha 14 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 316 400 | 316 375 | 100,0% |
| Praha 15 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 28 100 | 28 100 | 100,0% |
| Praha 16 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 31 500 | 31 500 | 100,0% |
| Praha 17 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 42 700 | 42 700 | 100,0% |
| Praha 18 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 28 900 | 28 900 | 100,0% |
| Praha 19 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 10 300 | 10 300 | 100,0% |
| Praha 20 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 11 600 | 11 600 | 100,0% |
| Praha 21 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 9 800 | 9 800 | 100,0% |
| Praha 22 | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 15 700 | 15 700 | 100,0% |
| Běchovice | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 1 400 | 1 400 | 100,0% |
| Čakovice | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 13 000 | 13 000 | 100,0% |
| Dolní Chabry | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 18 600 | 18 600 | 100,0% |
| Kolovraty | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 2 300 | 2 300 | 100,0% |
| Řeporyje | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 5 900 | 5 900 | 100,0% |
| Satalice | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 15 100 | 15 100 | 100,0% |
| Slivenec | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 8 100 | 8 100 | 100,0% |
| Suchdol | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 1 800 | 1 800 | 100,0% |
| Velká Chuchle | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 3 900 | 3 900 | 100,0% |
| Zbraslav | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 1 600 | 1 600 | 100,0% |
| Zličín | nákup kompenzač.pomůcek pro integ. dětí a žáků MŠ,ZŠ | 39/45 z 29.6.2006 | 7 500 | 1 396 | 18,6% |
| Nebušice | MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce | 40/37 z 14.9.2006 | 659 000 | 658 903 | 100,0% |
| Praha 8 | ZŠ Žernosecká - rekonstr. škol.jídelny | 2/31 z 21.12.2006 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Praha 8 | ZŠ Na Korábě - rekonstr.školní jídelny | 2/31 z 21.12.2006 | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 6 171 200 | 5 494 121 | 89,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 04

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Praha 1 | Budova Gymnázia Josefská 7/626 - půdní vestavba | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | ZŠ Pražačka - rekonstrukce budovy | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 4 | MŠ Bezová - rekonstrukce (vč.odstr.a výměny závadných částí stavby - azbest) | 37/09 z 27.4.2006 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Praha 7 | MŠ U Studánky 851/4 - rekonstr.a půdní vestavba (PO FZŠ Umělecká) | 37/09 z 27.4.2006 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0% |
| Praha 8 | ZŠ Žernosecká - rekonstr. škol.jídelny | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 4 300 000 | 4 284 313 | 99,6% |
| Praha 8 | ZŠ Žernosecká - rekonstr. škol.jídelny | 2/31 z 21.12.2006 | -700 000 |  |  |  |
| Praha 8 | ZŠ Na Korábě - rekonstr.školní jídelny | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 8 | ZŠ Na Korábě - rekonstr.školní jídelny | 2/31 z 21.12.2006 | -500 000 |  |  |  |
| Praha 10 | MŠ Kodaňská - rekonstrukce obvodového pláště (střecha, fasáda) | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 11 | ZŠ K Milíčovu - rekonstrukce obvodového pláště | 37/09 z 27.4.2006 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | ZŠ Mezi školami - rekonstr.stravovacího zařízení | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 13 | ZŠ Mezi školami - rekonstr.stravovacího zařízení | 40/36 z 14.9.2006 | -3 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 15 | ZŠ Nad Přehradou - modernizace školního hřiště | 37/09 z 27.4.2006 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | ZŠ Fryčovická - reko ŠK a ŠJ | 37/09 z 27.4.2006 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | ZŠ Fryčovická - zateplení části objektu | 37/09 z 27.4.2006 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0% |
| Praha 19 | ZŠ Albrechtická - rekonstr.a přístavba | 37/09 z 27.4.2006 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Praha 19 | MŠ Albrechtická - rekonstrukce fasády | 37/09 z 27.4.2006 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 19 | MŠ Albrechtická - rekonstrukce fasády | 40/61 z 14.9.2006 | -3 500 000 |  | 0 | 0,0% |
| Praha 19 | MŠ Kbely - rekonstrukce a nástavba | 37/09 z 27.4.2006 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | ZŠ Chodovická - rekonstr. oken | 37/09 z 27.4.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | MŠ Rohožník - zateplení, fasáda, rekonstr.soc.zařízení | 37/09 z 27.4.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | ZŠ Dr.E.Beneše - rekonstr.fasády, vstupu a soc.zařízení | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 791 911 | 89,6% |
| Ďáblice | MŠ Kučerové - rekonstrukce hospodářského zázemí | 37/09 z 27.4.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Dol. Počernice | MŠ Duha - rekonstrukce kuchyně | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Klánovice | MŠ V Žáčku - přístavba | 37/09 z 27.4.2006 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Koloděje | ZŠ v Kolodějích - dokonč. plynofikace školy vč. souvisejících stavebních prací | 37/09 z 27.4.2006 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Kolovraty | MŠ - výstavba nového pavilonu | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 |  |  |  |
| Kolovraty | MŠ - výstavba nového pavilonu | 39/43 z 29.6.2006 | -1 400 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,0% |
| Libuš | MŠ Ke Kašně - výměna elektrorozvodů | 37/09 z 27.4.2006 | 350 000 | 153 000 | 152 606 | 99,7% |
| Libuš | MŠ Ke Kašně - výměna elektrorozvodů | 2/2 z 21.12.2006 | -197 000 |  |  |  |
| Libuš | MŠ Mezi Domy - rekonstr.vnitřních rozvodů | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 324 000 | 1 324 000 | 1000,0% |
| Libuš | MŠ Mezi Domy - rekonstr.vnitřních rozvodů | 2/2 z 21.12.2006 | 324 000 |  |  |  |
| Libuš | ZŠ L.Coňka - výměna oken ve šk. kuchyni | 37/09 z 27.4.2006 | 300 000 | 206 000 | 206 000 | 100,0% |
| Libuš | ZŠ L.Coňka - výměna oken ve šk. kuchyni | 2/2 z 21.12.2006 | -94 000 |  |  |  |
| Libuš | MŠ Lojovická - rekonstr.soc.zařízení a kuchyně | 37/09 z 27.4.2006 | 350 000 | 317 000 | 317 061 | 100,0% |
| Libuš | MŠ Lojovická - rekonstr.soc.zařízení a kuchyně | 2/2 z 21.12.2006 | -33 000 |  |  |  |
| Lysolaje | MŠ Lysolaje - výstavba nového objektu | 37/09 z 27.4.2006 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 190 330 | 87,6% |
| Nebušice | MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce | 37/09 z 27.4.2006 | 1 500 000 | 841 000 | 841 000 | 100,0% |
| Nebušice | MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce | 40/37 z 14.9.2006 | -659 000 |  |  |  |
| Řeporyje | Šk.jídelna při ZŠ Od školy- vybudování vzduchotechniky | 37/09 z 27.4.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Suchdol | ZŠ M.Alše - vybavení tříd | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 857 | 100,0% |
| Šeberov | MŠ Šeberov - zateplení objektu /fasády/ | 37/09 z 27.4.2006 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Šeberov | MŠ Hrnčíře - zateplení objektu /fasády/ | 37/09 z 27.4.2006 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | ZŠ Starochuchelská 240 - výměna oken | 37/09 z 27.4.2006 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,0% |
| Zbraslav | ZŠ U Lékárny 593 - výměna oken - II.etapa | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 955 | 100,0% |
| Zličín | ZŠ a MŠ Zličín, Nedašovská - rekonstrukce střechy | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Troja | rekonstrukce haly ZŠ Trojská 110 | 39/26 z 29.6.2006 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,0% |
| Kolovraty | rekonstrukce ZŠ | 39/43 z 29.6.2006 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0% |
| Praha 13 | MŠ Ovčí hájek-výměna dřevěných oken za eurookna | 40/36 z 14.9.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | MŠ Mohylová-výměna dřevěných oken za eurookna | 40/36 z 14.9.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 12 | ORG 4228 - oplocení areálu škol.víceúčelového hřiště | 40/39 z 14.9.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 19 | MŠ Kbely - rekonstrukce a nástavba | 40/61 z 14.9.2006 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Praha 19 | MŠ Kbely - rekonstrukce a nástavba | 40/61 z 14.9.2006 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 100,0% |
| Praha 10 | ZŠ Kodaňská-Estonská-nástavba a vestavba | 40/62 z 14.9.2006 | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 701 805 | 91,3% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 171 991 000 | 171 991 000 | 165 658 838 | 96,3% |

05 – Zdravotnictví a sociální oblast

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty poskytnuté „granty v oblasti zdravotnictví“ a dotace určené pro MČ Praha 1 až 17 (s výjimkou MČ Praha 2, 11, 15) na „zabezpečení provozu Lékařské služby první pomoci“  a dotace na „provoz sociálně ošetřovatelského zařízení ul. J. Masaryka“  poskytnutá MČ Praha 2.  Finanční prostředky v celkovém objemu 33 304,7 tis. Kč byly čerpány na 99,9% k RU.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly směrovány do této oblasti na základě usnesení ZHMP č. 37/09 z 27. 4. 2006 v celkovém objemu 15 000 tis. Kč z rozpočtové rezervy vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2006 pro MČ ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb MČ hl. m. Prahy. Tyto prostředky byly plně městskými částmi vyčerpány.

MČ Praha 10 čerpala finanční prostředky poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 40/41 z 14. 9. 2006   na akci „rekonstrukci LDN Vršovice“ rovněž na 100,0 % k RU.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 8 | granty v oblasti zdravotnictví | 36/09 z 30.3.2006 | 246 700 | 246 650 | 100,0% |
| Praha 17 | granty v oblasti zdravotnictví | 36/09 z 30.3.2006 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 1 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 1 750 000 | 1 725 359 | 98,6% |
| Praha 4 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0% |
| Praha 5 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 2 519 500 | 2 519 500 | 100,0% |
| Praha 6 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 2 965 500 | 2 965 500 | 100,0% |
| Praha 7 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Praha 8 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 2 065 500 | 2 065 440 | 100,0% |
| Praha 9 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 10 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100,0% |
| Praha 12 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 678 000 | 678 000 | 100,0% |
| Praha 13 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,0% |
| Praha 14 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 2 071 000 | 2 070 780 | 100,0% |
| Praha 16 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 627 500 | 627 500 | 100,0% |
| Praha 17 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 36/13 z 30.3.2006 | 801 000 | 801 000 | 100,0% |
| Praha 2 | provoz sociálně ošetřovatelského zařízení v ul. J.Masaryka | 40/42 z 16.9.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 33 304 700 | 33 279 729 | 99,9% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 05

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Praha 3 | Ošetřovatelský domov Habrová - přístavba | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Rekonstrukce LDN Vršovice | 37/09 z 27.4.2006 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | Úprava objektu Parmská 390 pro potřeby PO HMP Dětské centrum "Paprsek" | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Běchovice | DPS - rekonstrukce kuchyně | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Reko LDN Vršovice | 40/41 z 14.9.2006 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,0% |

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Usnesením ZHMP č. 35/26 z 23. 2. 2006 byly městským částem  poskytnuty dotace na „nákup knižního fondu MLK“ a na „údržbu plastik“. MČ Dubeč vykazuje nízké čerpání u dotace pro MLK, neboť z důvodu rozšíření prostor MŠ, kde byl původně umístěn i prostor knihovny, byl její provoz na část roku pozastaven. MČ Praha 4 a 8 vykazují nízké čerpání dotace na „údržbu plastik“. MČ Praha 4 u sídlištních plastik vytypovaných odborem OKP MHMP neshledala důvody k údržbovým pracím a u MČ Praha 8 nevyčerpání finančních prostředků v plné výši v roce 2006 bylo zapříčiněno tím, že plánované opravy dalších památek výrazně převyšují nedočerpanou částku. Práce budou realizovány v roce 2007 a budou hrazeny z ponechaných finančních prostředků a částečně z rozpočtu MČ Praha 8.

Na základě usnesení ZHMP č. 36/06 z 30. 3. 2006 byly poskytnuty MČ Praha 3, 5, 6, 10 „granty na sport a tělovýchovu“ v celkové výši 1 222 tis. Kč. MČ Praha 6 čerpala dotaci pouze na 59,0% k RU neboť plánovaná akce „Ladronka – den sportu“ se neuskutečnila.

Na základě usn. ZHMP č. 37/02 z 27. 4. 2006 byla poskytnuta MČ Praha 12 neinvestiční dotace na „opravu roubené části objektu, kopie oken a dveří vinič. usedlosti“, kterou MČ nečerpala. Projektovou dokumentaci uhradila městská část z vlastních zdrojů. Stavební povolení nabylo právní moci dne 12. 6. 2006 a následně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které však bylo zrušeno usnesením RMČ Praha 12 č. 107.04.06 ze dne 15. 8. 2006, jelikož žádná z přihlášených firem neprokázala dostatečně kvalifikační předpoklady pro provádění oprav při obnově kulturních památek. Na základě druhého výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a dne 21. 11. 2006 byla stavba zahájena.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 216 563,0 tis. Kč, které vykazují čerpání 74,4% k RU.

Do této kapitoly byly směrovány dotace jednak na základě usn. ZHMP 36/07 z 30. 3. 2006 a dále 36/06 z 30. 3. 2006. Finanční prostředky byly určeny na „granty v oblasti tělovýchovy a sportu“ a dále na rekonstrukce a dostavby dětských hřišť a sportovních areálů. MČ Praha 18 u akce „U – rampa“ prostředky téměř nečerpala z důvodu celkového přehodnocení rozsahu díla. V současné době se zpracovává změna projektové dokumentace areálu skateparku, realizace bude zahájena ve druhé polovině roku 2007. Z tohoto důvodu žádá MČ nejen o ponechání dotace, ale zároveň i o rozšíření účelu názvu na „Skatepark U-rampa“.

MČ Praha 21 čerpala finanční prostředky na akci „rekonstrukce dětských hřišť“ na 85,9% k RU vzhledem k tomu, že bylo nutné upravit projektovou dokumentaci dle připomínek DO a správců sítí a tím došlo k prodloužení stavebního řízení a posunutí zahájení stavby Dále poskytnuté dotace nedočerpaly MČ: Praha 16, kde akce je dokončena a fakturace proběhla v lednu 2007 a MČ Zbraslav, kde vzhledem ke komplikacím v průběhu stavebního řízení (sousedské vztahy) nebyla akce v roce 2006 započata. Nyní již bylo stavební řízení zahájeno.

Usnesením ZHMP 37/09 z 27. 4. 2006 byly poskytnuty dotace z investiční rezervy. MČ Praha 14 čerpala finanční prostředky na „rekonstrukci stávajícího venkov. hřiště v k. ú. Hostavice, Ul. Pilská„ jen na 4,3% K RU. V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci stávající plochy hřiště, v sezóně zakrytého nafukovací halou, dále osvětlení, oplocení a elektropřípojku, plynovou přípojku a terénní úpravy. Následně byla opatřována stanoviska dotčených orgánů potřebná k získání tohoto povolení. Vzhledem k připomínkám je však nutné nejdříve zajistit další podklady, především studii pro změnu hranic funkčních území a zpracovat posouzení záměru z hlediska životního prostředí a řešit současně s akcí – vybavení sportovišť potřebným zázemím. MČ Praha 21 na akci „multifunkční sportoviště“ čerpala vlastní zdroje na projektovou dokumentaci a přípravné práce, v důsledku omezení daných lokalizací sportoviště (blízkost lesa, hydrogeologické podmínky, umístění parkovacích míst apod.) bylo nutno upravit projektovou dokumentaci dle připomínek DO a správců sítí a došlo k prodloužení stavebního řízení a posunutí zahájení stavby, na dodavatele stavby je připravováno výběrové řízení. MČ Dubeč nedočerpala dotaci na akci „polyfunkční dům (byty, služebna MP, hasiči, komerční prostory) a sportoviště“. Finanční prostředky byly použity na zajištění projektové a inženýrské dokumentace stavby. Stavební práce byly započaty. Dotace nebyla plně vyčerpána především z důvodů kontroly prací odvedených a fakturovaných dodavatelem stavby firmou Průmstav a dalších závazků uzavřených v souvislosti s touto stavbou, které budou muset být uhrazeny v roce 2007. V letošním roce budou práce po přehodnocení investičních priorit městské části a po menších úpravách projektu pokračovat s cílem vybudovat dům s nízkometrážními startovacími byty. Praha 2 nečerpala dotaci na „obnovu objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech č. p. 2188 – přístavba a stavební úpravy“, protože stavební povolení zatím nenabylo právní moci. Je zpracován i projekt pro provedení stavby. Na základě odvolání občanského sdružení Obrana životního prostředí, zrušil MHMP rozhodnutí OV ÚMČ Praha 2 ze dne 27. 12. 2005 a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí. MČ Praha 12 dosud nečerpala prostředky u akce „viniční usedlost č. p. 6 – obnova kulturní památky“. Projektovou dokumentaci uhradila městská část z vlastních zdrojů. Stavební povolení nabylo právní moci dne 12.6.2006 a následně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které však bylo zrušeno usnesením RMČ Praha 12 č. 107.04.06 ze dne 15. 8. 2006, jelikož žádná z přihlášených firem neprokázala dostatečně kvalifikační předpoklady pro provádění oprav při obnově kulturních památek. Na základě druhého výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a dne 21. 11. 2006 byla stavba  zahájena. Dále nevyčerpala účelové prostředky MČ Dolní Počernice na akci „společné kultur. centrum MČ Praha Dol. Počernice a Praha 14“.V důsledku změny stavby před dokončením, která byla odsouhlasena odborem výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 a Centrem pro regionální rozvoj ČR (jedná se o akci realizovanou v rámci programu JPD 2), MČ nemohla vyčerpat poskytnutou dotaci v roce 2006 v plné výši. Nedovoloval to ani harmonogram stavby, kdy některé práce je nutno realizovat až v závěru stavby. Jedná se zejména o fasádu, instalaci osvětlení a divadelní techniky, vybudování parkovacích ploch a provedení dokončovacích prací. Předpokládané dokončení stavby je k 30. 6. 2007.

Městským částem Praha 3, 8, 13, 14, Čakovice, Koloděje, Křeslice a Satalice byly na základě usnesení č. 37/10 z 27. 4. 2006 poskytnuty účelové prostředky uvolněné z kapitoly 06 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2006 na jednotlivé akce na základě žádostí městských částí. U většiny městských částí jsou prostředky čerpány na 100%. MČ Praha 8 čerpala prostředky na akci „výstavba fotbalového hřiště U Meteoru“ pouze na 5,8% k RU. Důvodem nedočerpání dotace bylo časově náročné zpracování dispozičního řešení celkového využití celého pozemku tak, aby část pozemku mohla být využita i pro běžeckou dráhu a doskočiště pro blízkou ZŠ Zenklova a zároveň plánované hřiště, které by odpovídalo pravidlům kopané. MČ Praha 14 čerpala jen na 5,7% k RU poskytnutou dotaci na „vybavení sportovišť potřebným zázemím“. V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na vybudování zázemí (šatny, sprchy, WC, ordinace, sklad, parkovací místa atd.) a zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Ze získaných stanovisek dotčených orgánů k projektu však vyplynula potřeba nejdříve řešit změnu hranic funkčních území a zpracovat posouzení záměru z hlediska životního prostředí a řešit současně s akcí „rekonstrukce venkovního hřiště Hostavice, ul. Pilská“.

MČ Praha 20 nedočerpala prostředky na akci „koupaliště“, byla zajištěna 1. etapa tj. vypracována zkrácená analýza rizik“ plynoucích z existence bývalé skládky Beranka v návaznosti na průzkum vod tekoucích do koupaliště, projektová dokumentace na obnovu rybníka a geodetické zaměření. V současné době je tato etapa realizována. V roce 2007 budou navazovat další práce související s rekonstrukcí koupaliště. MČ Praha 21 vykazuje čerpání prostředků na akci „rekonstrukce tenisových kurtů“ pouze na 6,6% k RU vzhledem k tomu, že finanční prostředky na tuto investiční akci byly převedeny až v posledním čtvrtletí roku 2006 a byla tudíž provedena pouze rekonstrukce jednoho z kurtů, který je v havarijním stavu. MČ Praha 18 částku poskytnutou na akci „sportoviště na pozemcích dosud ve vlastnictví BPT“ nedočerpala z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na konci roku 2006. V roce 2006 byly provedeny zemní práce, drenáže a štěrkové podkladní vrstvy. Technologické předpisy vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, nedovolovaly na konci roku 2006 provádění dalších prací. Akce bude dokončena v 1. pol. roku 2007.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 06

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 2 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 153 000 | 153 000 | 100,0% |
| Praha 11 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 77 000 | 77 000 | 100,0% |
| Praha 12 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 57 100 | 57 100 | 100,0% |
| Praha 16 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 40 500 | 40 500 | 100,0% |
| Praha 17 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 20 800 | 20 800 | 100,0% |
| Praha 18 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 43 600 | 43 600 | 100,0% |
| Praha 19 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 11 800 | 11 800 | 100,0% |
| Praha 20 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 60 100 | 60 100 | 100,0% |
| Praha 21 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 77 700 | 77 700 | 100,0% |
| Praha 22 | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 22 100 | 22 100 | 100,0% |
| Benice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 3 800 | 3 800 | 100,0% |
| Běchovice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 15 100 | 15 100 | 100,0% |
| Březiněves | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 6 700 | 6 700 | 100,0% |
| Čakovice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 14 200 | 14 200 | 100,0% |
| Dolní Chabry | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 23 200 | 23 200 | 100,0% |
| Dol.Počernice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 8 200 | 8 200 | 100,0% |
| Dubeč | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 3 100 | 1 146 | 37,0% |
| Ďáblice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
| Klánovice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 43 900 | 43 900 | 100,0% |
| Koloděje | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 4 100 | 4 100 | 100,0% |
| Kolovraty | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 16 800 | 16 800 | 100,0% |
| Královice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 1 100 | 1 100 | 100,0% |
| Kunratice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
| Lipence | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| Nedvězí | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 800 | 800 | 100,0% |
| Petrovice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 17 700 | 17 700 | 100,0% |
| Př.Kopanina | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 700 | 700 | 100,0% |
| Řeporyje | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 4 300 | 4 300 | 100,0% |
| Satalice | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 9 200 | 9 200 | 100,0% |
| Slivenec | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 7 600 | 7 600 | 100,0% |
| Suchdol | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 19 900 | 19 900 | 100,0% |
| Šeberov | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 1 400 | 1 400 | 100,0% |
| Štěrboholy | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 6 900 | 6 900 | 100,0% |
| Vinoř | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 8 200 | 8 200 | 100,0% |
| Zbraslav | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 32 200 | 32 200 | 100,0% |
| Zličín | místní lidové knihovny | 35/26 z 23.2.2006 | 31 300 | 31 300 | 100,0% |
| Praha 1 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 68 800 | 68 800 | 100,0% |
| Praha 2 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 34 400 | 34 400 | 100,0% |
| Praha 4 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 38 200 | 0 | 0,0% |
| Praha 5 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 125 500 | 125 500 | 100,0% |
| Praha 6 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
| Praha 8 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 87 500 | 71 177 | 81,3% |
| Praha 9 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 34 400 | 34 400 | 100,0% |
| Praha 14 | údržba plastik | 35/26 z 23.2.2006 | 11 200 | 11 200 | 100,0% |
| Praha 3 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 5 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 6 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 122 000 | 72 000 | 59,0% |
| Praha 10 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 12 | oprava roub. části objektu, kopie oken a dveří vinič.usedl. | 37/02 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| Dol. Počernice | restaurování kamenné pískovcové fasády mlýna | 37/02 z 27.4.2006 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 21 | zhotovení busty generála St. Krause | 40/47 z 14.9.2006 | 350 000 | 325 594 | 93,0% |
| Praha 1 | Program regenerace městských památkových rezervací | 2/36 z 21.12.2006 | 323 900 | 323 900 | 100,0% |
| Praha 5 | Program regenerace městských památkových rezervací | 2/36 z 21.12.2006 | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 5 885 000 | 3 754 117 | 63,8% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 06

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Praha 10 | areál volného času Gutova -dětské hřiště | 36/07 z 30.3.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | areál volného času Gutova - mobilní kluziště | 36/07 z 30.3.2006 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | dětské hřiště Nad Strání - Plaňanská | 36/07 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 10 | rekonstrukce dětského hřiště - Kubánské nám. | 36/07 z 30.3.2006 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 10 | rekonstrukce dětského hřiště - Kubánské nám. | 40/31 z 14.9.2006 | -3 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 10 | veřejné multifunkční sportoviště Skalka | 36/07 z 30.3.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | sportoviště vnitroblok Křivoklátská | 36/07 z 30.3.2006 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0% |
| Praha 18 | sportovní hřiště ul. Letovská | 36/07 z 30.3.2006 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Praha 18 | U - rampa | 36/07 z 30.3.2006 | 6 000 000 | 6 000 000 | 214 375 | 3,6% |
| Praha 21 | multifunkční sportoviště | 36/07 z 30.3.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | rekonstrukce dětských hřišť | 36/07 z 30.3.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 576 088 | 85,9% |
| Běchovice | oprava a rozšíření dětských hřišť | 36/07 z 30.3.2006 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 100,0% |
| Běchovice | sportovní areál Na Korunce | 36/07 z 30.3.2006 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 100,0% |
| Březiněves | dětské hřiště - obnova | 36/07 z 30.3.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Dol. Počernice | rekonstrukce víceúčelového venkovního sportoviště | 36/07 z 30.3.2006 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 100,0% |
| Klánovice | rekonstrukce koupaliště | 36/07 z 30.3.2006 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Vinoř | dostavba fotbalového hřiště | 36/07 z 30.3.2006 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 100,0% |
| Praha 3 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 4 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 7 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0% |
| Praha 8 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Praha 9 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 12 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 14 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 791 477 | 99,5% |
| Praha 16 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 400 000 | 400 000 | 157 627 | 39,4% |
| Praha 20 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
| Praha 21 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Kolovraty | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Libuš | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Suchdol | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Zbraslav | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,0% |
| Zličín | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2006 | 36/06 z 30.3.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 5 | Sportovní centrum Barrandov - Aquacentrum v Praze 5 | 37/09 z 27.4.2006 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 12 | Obnova dětského hřiště Zimova | 37/09 z 27.4.2006 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 100,0% |
| Praha 13 | Vybudování skateparku v Centrálním parku | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 13 | Vybudování skateparku v Centrálním parku | 40/36 z 14.9.2006 | -3 000 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Praha 14 | Reko stávajícího venkov. hřiště v k.ú.Hostavice, ul.Pilská | 37/09 z 27.4.2006 | 4 500 000 | 4 500 000 | 194 050 | 4,3% |
| Praha 15 | Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit II.etapa | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | Multifunkční sportoviště | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 2 000 000 | 301 519 | 15,1% |
| Praha 21 | Multifunkční sportoviště | 40/30 z 14.9.2006 | -3 000 000 |  |  |  |
| Praha 22 | Dětské hřiště parc.č.1879/17 | 37/09 z 27.4.2006 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 100,0% |
| Březiněves | Vybudování nohejbal.hřiště | 37/09 z 27.4.2006 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100,0% |
| Březiněves | Dovybavení tělocvičny | 37/09 z 27.4.2006 | 150 000 | 150 000 | 143 290 | 95,5% |
| Dubeč | Polyfunkční dům (byty, služebna MP, hasiči, komerční prostory) a sportoviště | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 335 207 | 26,7% |
| Kolovraty | Dětská hřiště a sportoviště | 37/09 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | Sportovní areál v Praze - Štěrboholích | 37/09 z 27.4.2006 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Zbraslav | Sportovní areál Lahovičky - vybudování oplocení | 37/09 z 27.4.2006 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
| Praha 2 | Obnova objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech č.p.2188 - přístavba a stavební úpravy | 37/09 z 27.4.2006 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 10 | Rekonstrukce objektu "Zámeček Vršovice" | 37/09 z 27.4.2006 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0% |
| Praha 12 | Viniční usedlost č.p.6 - obnova kulturní památky | 37/09 z 27.4.2006 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,0% |
| Dol. Počernice | Společné kult.centrum MČ Praha - Dol.Počernice a Praha 14 | 37/09 z 27.4.2006 | 4 700 000 | 4 700 000 | 109 289 | 2,3% |
| Kunratice | Havárie střechy zámku a zámecké zdi - dokončení | 37/09 z 27.4.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Zbraslav | Rekonstr.památkově chráněného obj. "Karlův stánek" | 37/09 z 27.4.2006 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 16 | Knihovna - přístavba a nástavba | 37/09 z 27.4.2006 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 100,0% |
| Praha 18 | Rekonstrukce knihovny | 37/09 z 27.4.2006 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100,0% |
| Zbraslav | Tzv."Městský dům", U Malé řeky 3 - dokonč.rekonstrukce | 37/09 z 27.4.2006 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Praha 3 | rekonstrukce bazénu SARA Pražačka | 37/10 z 27.4.2006 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | rekonstrukce dětských hřišť ve vnitrobloku | 37/10 z 27.4.2006 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 8 | výstavba fotbalového hřiště U Meteoru | 37/10 z 27.4.2006 | 2 500 000 | 2 500 000 | 145 330 | 5,8% |
| Praha 13 | rekonstrukce dětského hřiště Zvoncovitá | 37/10 z 27.4.2006 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 13 | petanguové hřiště | 37/10 z 27.4.2006 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| Praha 13 | vybavení sportovišť | 37/10 z 27.4.2006 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Praha 14 | vybavení sportovišť potřebným zázemím | 37/10 z 27.4.2006 | 4 500 000 | 4 500 000 | 254 470 | 5,7% |
| Čakovice | veřejné hřiště Čakovice | 37/10 z 27.4.2006 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Koloděje | oplocení fotbalového hřiště | 37/10 z 27.4.2006 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Křeslice | fotbalové hřiště | 37/10 z 27.4.2006 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Satalice | sportovní areál MČ Satalice | 37/10 z 27.4.2006 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 100,0% |
| Praha 9 | reko dětského hřiště | 39/28 z 29.6.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 9 | vybudování zázemí sportoviště a hřiště | 39/28 z 29.6.2006 | 2 860 000 | 2 860 000 | 2 860 000 | 100,0% |
| Praha 20 | koupaliště | 39/28 z 29.6.2006 | 4 500 000 | 4 500 000 | 952 750 | 21,2% |
| Praha 21 | rekonstrukce tenisových kurtů | 40/30 z 14.9.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 197 319 | 6,6% |
| Praha 10 | vybudování dětského hřiště Pod Hotelem | 40/31 z 14.9.2006 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0% |
| Praha 10 | rekonstrukce dětského hřiště Nučická | 40/31 z 14.9.2006 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
| Praha 13 | výstavba hřiště minigolfu v Centrálním parku | 40/36 z 14.9.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | výstavba skateparku Na Groši | 40/43 z 14.9.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | sportoviště na pozemcích dosud ve vlast. BPT | 40/43 z 14.9.2006 | 1 950 000 | 1 950 000 | 924 248 | 47,4% |
| Praha 20 | Divadlo Pohoda-zkvalitnění veř.infrastruktury v H.Poč. | 2/7 z 21.12.2006 | 9 033 000 | 9 033 000 | 9 033 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 216 563 000 | 216 563 000 | 161 160 039 | 74,4% |

07 – Bezpečnost

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Do této kapitoly byly poskytnuty účelové finanční prostředky ve výši 6 325,4 tis. Kč, které jsou čerpány na 99,7% k RU Z toho na základě usnesení ZHMP č. 37/06 z 27. 4. 2006 částka 305 tis. Kč jako granty na „prevenci kriminality 2006“ městským částem Praha 12 a 13, které jsou čerpány na 100%.

MČ Praha 12, 14 a 16 obdržely na základě usnesení ZHMP č. 38/14 z 25. 5. 2006 prostředky v rámci „programu PARTNERSTVÍ 2006“, které plně čerpaly MČ Praha 12 a 16 a MČ Praha 14 na 99,2% k RU.

Usnesením ZHMP č. 39/34 z 29. 6. 2006 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč  MČ Praha 7, 15 a 16 ve formě grantů na „prevenci kriminality 2006 – II. kolo“. Prostředky nedočerpala MČ Praha 16, neboť činnost KLUBu byla financována z více zdrojů.

Na základě usnesení ZHMP č. 40/23 ze dne 14. 9. 2006 obdržely jednotlivé městské části prostředky na „provoz Sboru dobrovolných hasičů“. Dotace vykazují stoprocentní nebo vysoké procento čerpání.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Dotace byly směrovány do této kapitoly v celkovém objemu 40 600 tis. Kč a jsou čerpány na 91,2% k RU. MČ Praha 16 akci „dobrovolný hasičský sbor“ dokončila, fakturace proběhla v lednu 2007. MČ Čakovice  vykazuje nižší čerpání u akce „rekonstrukce prostor pro služebnu Policie ČR“, neboť dodavatel stavby neplnil podmínky smlouvy o dílo. Přejímací řízení bylo zahájeno, ale není dosud dokončeno. Z tohoto důvodu není ani uzavřeno financování stavby. Ve smyslu smlouvy byla uplatněna pozastávka. MČ Kunratice u akce „hasičská zbrojnice – rozšíření garážového stání a sklad. prostor“, čerpané jen na 3,1% k RU žádá o ponechání finančních prostředků z důvodu problémů vzniklých během projektových prací a při projednávání projektové dokumentace. Dne 8. 2. 2007 proběhlo ústní jednání ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení a je předpoklad, že stavební povolení bude vydáno a stavba zahájena.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 07

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 12 | granty "Prevence kriminality 2006" | 37/06 z 27.4.2006 | 280 000 | 280 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty "Prevence kriminality 2006" | 37/06 z 27.4.2006 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| Praha 12 | program PARTNERSTVÍ 2006 | 38/14 z 25.5.2006 | 800 | 800 | 100,0% |
| Praha 14 | program PARTNERSTVÍ 2006 | 38/14 z 25.5.2006 | 96 600 | 95 875 | 99,2% |
| Praha 16 | program PARTNERSTVÍ 2006 | 38/14 z 25.5.2006 | 98 000 | 98 000 | 100,0% |
| Praha 7 | granty "Prevence kriminality 2006" - II. kolo | 39/34 z 29.6.2006 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Praha 15 | granty "Prevence kriminality 2006" - II. kolo | 39/34 z 29.6.2006 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Praha 16 | granty "Prevence kriminality 2006" - II. kolo | 39/34 z 29.6.2006 | 50 000 | 39 851 | 79,7% |
| Praha 11 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 201 000 | 201 000 | 100,0% |
| Praha 12 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 96 000 | 96 000 | 100,0% |
| Praha 13 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 402 000 | 402 000 | 100,0% |
| Praha 15 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 236 000 | 236 000 | 100,0% |
| Praha 16 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 101 000 | 101 000 | 100,0% |
| Praha 17 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 281 000 | 280 991 | 100,0% |
| Praha 18 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 151 000 | 143 738 | 95,2% |
| Praha 19 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 61 000 | 100,0% |
| Praha 20 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 24 000 | 24 000 | 100,0% |
| Praha 21 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 61 000 | 100,0% |
| Benice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 251 000 | 251 000 | 100,0% |
| Březiněves | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 562 000 | 562 000 | 100,0% |
| Čakovice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| Ďáblice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 551 000 | 550 584 | 99,9% |
| D.Měcholupy | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 226 000 | 226 000 | 100,0% |
| Dubeč | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 61 000 | 100,0% |
| Klánovice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 61 000 | 100,0% |
| Koloděje | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 59 182 | 97,0% |
| Kolovraty | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 136 000 | 135 999 | 100,0% |
| Kunratice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 236 000 | 236 000 | 100,0% |
| Libuš | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 108 000 | 108 000 | 100,0% |
| Lipence | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 596 000 | 596 000 | 100,0% |
| Lochkov | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| Lysolaje | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 96 000 | 95 861 | 99,9% |
| Nebušice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 60 770 | 99,6% |
| Řeporyje | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 96 000 | 96 000 | 100,0% |
| Satalice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 96 000 | 95 158 | 99,1% |
| Suchdol | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 236 000 | 236 000 | 100,0% |
| V.Chuchle | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 61 000 | 61 000 | 100,0% |
| Zbraslav | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 206 000 | 205 966 | 100,0% |
| Zličín | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 40/23 z 14.9.2006 | 136 000 | 136 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 6 325 400 | 6 303 775 | 99,7% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 07

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Praha 13 | Garáže dobrovolných hasičů | 37/09 z 27.4.2006 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 16 | Dobrovolný hasičský sbor | 37/09 z 27.4.2006 | 300 000 | 300 000 | 209 908 | 70,0% |
| Praha 22 | Nové náměstí - 3. etapa /Dům policie a lékařů/ | 37/09 z 27.4.2006 | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 100,0% |
| Benice | Rekonstrukce a rozšíření místního rozhlasu | 37/09 z 27.4.2006 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Čakovice | Rekonstrukce prostor pro služebnu Policie ČR | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 415 045 | 80,5% |
| Kunratice | Hasičská zbrojnice-rozšíření garáž. stání a sklad.prostor | 37/09 z 27.4.2006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 92 820 | 3,1% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 40 600 000 | 40 600 000 | 37 017 773 | 91,2% |

08 – Hospodářství

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Do této kapitoly byly poskytnuto účelové dotace v celkové výši 16 500 tis., které jsou čerpány na 100,0% k RU.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2006 |  |
| Petrovice | Polyfunkční objekt Petrovice | 37/09 z 27.4.2006 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Dol. Počernice | Rozšíření hřbitova | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | Rekonstr. a rozšíření hřbitova | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Šeberov | Rozšíření hřbitova | 37/09 z 27.4.2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Šeberov | Rekonstr. a dostavba baráčnické rychty | 37/09 z 27.4.2006 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 100,0% |

09 – Vnitřní správa

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Na základě usnesení ZHMP č. 35/01 ze dne 23.2.2006  byly poskytnuty účelové dotace městským částem na projekty „Zdravé město Praha 2006 – I. Program“. Finanční prostředky na realizaci dlouhodobých primárně preventivních aktivit, které probíhají v průběhu školního roku, čerpaly jednotlivé městské části vesměs na 100% k RU. MČ Praha 14 nečerpala dotaci, vzhledem k tomu, že firma Eteria, s. r. o. odstoupila na konci roku 2006 od realizace veřejné zakázky.

Řada městských částí obdržela na základě usnesení ZHMP č. 36/02 ze dne 30. 3. 2006 účelovou dotaci na „přípravu a výkon zkoušek zvláštní odborné způsobilosti“. Čerpání této dotace se pohybuje od 0,0 do 191,4 % a záleží na počtu pracovníků městských částí, kteří byli do školení zařazeni.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 09

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2006 |  |
| Praha 1 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 136 000 | 136 000 | 100,0% |
| Praha 2 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 3 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 124 000 | 111 150 | 89,6% |
| Praha 4 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 476 000 | 475 500 | 99,9% |
| Praha 5 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 322 800 | 322 800 | 100,0% |
| Praha 6 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 344 000 | 344 000 | 100,0% |
| Praha 7 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 105 000 | 105 000 | 100,0% |
| Praha 8 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 325 000 | 324 032 | 99,7% |
| Praha 9 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 70 000 | 69 500 | 99,3% |
| Praha 10 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 159 000 | 109 629 | 68,9% |
| Praha 11 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 220 500 | 220 500 | 100,0% |
| Praha 12 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 262 000 | 262 000 | 100,0% |
| Praha 13 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 490 000 | 490 000 | 100,0% |
| Praha 14 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 70 000 | 6 250 | 8,9% |
| Praha 15 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 16 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 142 000 | 141 988 | 100,0% |
| Praha 17 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
| Praha 18 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 114 000 | 113 876 | 99,9% |
| Praha 19 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 20 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 21 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 22 | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 222 000 | 216 000 | 97,3% |
| Kolovraty | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 36 000 | 36 000 | 100,0% |
| Lipence | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Řeporyje | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 51 000 | 51 000 | 100,0% |
| Zbraslav | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Zličín | projekty "Zdravé město Praha 2006" - I. Program | 35/01 z 23.2.2006 | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| Praha 1 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 300 000 | 199 228 | 66,4% |
| Praha 2 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 130 000 | 95 110 | 73,2% |
| Praha 3 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 200 000 | 95 254 | 47,6% |
| Praha 4 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 5 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 172 300 | 102 280 | 59,4% |
| Praha 6 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 350 000 | 165 120 | 47,2% |
| Praha 7 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 185 000 | 95 110 | 51,4% |
| Praha 8 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 170 000 | 143 920 | 84,7% |
| Praha 9 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 100 000 | 137 380 | 137,4% |
| Praha 10 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 300 000 | 232 640 | 77,5% |
| Praha 11 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 130 000 | 155 120 | 119,3% |
| Praha 12 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 150 000 | 56 620 | 37,7% |
| Praha 13 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 250 000 | 128 291 | 51,3% |
| Praha 14 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 220 000 | 77 680 | 35,3% |
| Praha 15 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 150 000 | 64 310 | 42,9% |
| Praha 16 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 150 000 | 8 740 | 5,8% |
| Praha 17 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 60 000 | 94 800 | 158,0% |
| Praha 18 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 50 000 | 43 940 | 87,9% |
| Praha 19 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 100 000 | 51 680 | 51,7% |
| Praha 20 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 60 000 | 10 436 | 17,4% |
| Praha 21 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 100 000 | 68 396 | 68,4% |
| Praha 22 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 90 000 | 58 800 | 65,3% |
| Běchovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 10 000 | 6 200 | 62,0% |
| Březiněves | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Čakovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| Ďáblice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| Dol.Měcholupy | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| Dubeč | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 8 000 | 7 170 | 89,6% |
| Kolovraty | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Křeslice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 30 000 | 10 170 | 33,9% |
| Libuš | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 20 000 | 19 140 | 95,7% |
| Lysolaje | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Petrovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 50 000 | 15 953 | 31,9% |
| Satalice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 15 000 | 0 | 0,0% |
| Suchdol | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 8 000 | 6 930 | 86,6% |
| Troja | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Újezd | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 10 000 | 19 140 | 191,4% |
| Vinoř | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 45 000 | 0 | 0,0% |
| Zbraslav | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 36/02 z 30.3.2006 | 9 700 | 9 700 | 100,0% |
| Dolní Chabry | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti bez rozpočtu |  |  |  |  |
|  | Celkem za r. 2006 |  | 8 394 300 | 6 704 483 | 79,9% |