|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z 27. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, ing. Ladislav Malý – tajemník komise |  |  |  |  |
| Omluveni | Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička |  |  |  |  |
| Zpracoval | ing. Ladislav Malý | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 21. 1. 2014 od 17:00 hod. do 19:50 hod. |

- Automatické sčítače cyklistů (ASC)

TSK vypíše veřejné výběrové řízení na dlouhodobý provoz ASC (o dva profily více než doposud).

- 2. Postup prací na lahovické cyklolávce

- Ing. Štěpánek předložil zápis ze stavebního deníku, podle něhož byly k 13. 12. 2013 práce přerušeny, poběží opět ode dne zahájení montáže ocelové konstrukce – předpoklad únor 2014. Předsedkyně komise sdělila, že TSK nyní hovoří o termínu dokončení ke konci března (2014), a bude dokončovací práce nadále sledovat.

3. Připravované akce na rok 2014

- TSK nemá dostatek připravených akcí, komise proto projednala priority

Usnesení 27.1: Komise schvaluje zásobník investičních akcí k přípravě na rok 2014 s prioritami (viz přílohu).

(schváleno 10-0-0)

Úkol 27/1: Doplnit do zásobníku investičních akcí čísla zadávacích karet, resp. cyklotras.

T: 24. 1. 2014						O: Karas

Úkol 27/2: Zajistit předložení náhledové situace řešení cyklistické dopravy na předmostí nového Trojského mostu a včetně řešení rekonstrukce Trojské ulice a případné připomínky projednat s náměstkem Nouzou.

T: 31. 1. 2014						O: předs.komise, Prokeš, Prousek

4. Pasportizace cyklistických tras

Diskuse v komisi osvětlila, že dosud není definován systém průběžného získávání podkladů z terénu, aktualizace podkladů a prověřování jejich souladu s realitou.

Usnesení 27.2: Komise doporučuje nám. prim. Ing. Nouzovi, aby projednal s RHMP komplexní a průběžnou aktualizaci pasportů cyklistických komunikací včetně návazné infrastruktury (odpočívky, stojany atd.).

(schváleno 10-0-0)

5. Studie zlepšení prostupnosti centra města pro cyklisty

P. Karas informoval, že pro zřízení systému veřejných půjčoven kol je nutno zadat studii zlepšení prostupnosti města pro cyklisty.

Usnesení 27.3: Komise žádá nám. prim. ing. Nouzu, aby zadal IPR zpracování studie zlepšení prostupnosti centra města pro bezmotorovou dopravu.

(schváleno 10-0-0)

6. Příprava cyklistických map a propagačních předmětů na rok 2014

P. Karas projednal vydání 35 tisíc map (náklady kolem 4,50 Kč/výt.), z toho 2500 výt. pro veletrh ForBikes.

Předsedkyně komise objedná zhotovení užitkových propagačních předmětů hl. m. Prahy  (reflexní pásky, nepromokavý potah na batoh, blikačky apod.).

7. Akce Lodě na vodě 2014

- Usnesení 27.4: Komise souhlasí se záborem a uzavírkou náplavky Rašínova nábřeží při akci Lodě na vodě při dodržení dojednaných podmínek, zejména že bude v předstihu aspoň 14 dnů zajištěno informování motoristů i cyklistů v terénu i v médiích o dopravních opatřeních při uzávěře průjezdu náplavkou.

(schváleno 10-0-0)

- 8. Různé

- Usnesení 27.5: Komise doporučuje na CT A 259 realizovat pouze jeden zpomalovací práh a upozorňuje, že v projektu Běchovice,Vinice jednosměrný úsek – větev 3 vytváří bariéru pro bezmotorovou dopravu v rozporu s TP 103.

(schváleno 10-0-0)

- 9. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

T: 15. 10. 2013							O: Prousek

Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

- Úkol 25/1: Dodat p. Karasovi životopis a fotografii pro zveřejnění na webu.

- T: 30. 11. 2013							O: Čermák, Štěpánek, Karas

- Splněno.

Úkol 25/2: Zajistit ve spolupráci s OKO aktualizaci a funkčnost webu Praha cyklistická.

- T: 15. 12. 2013							O: Karas

- Splněno.

- Úkol 26/1: Dodat článek pro zveřejnění na webu Praha cyklistická.

- T: 3. 1. 2014							O: všichni členové komise

Úkol trvá.

Úkol 26/3:  Požádat přes radního Nouzu odbor komunikace MHMP o zajištění propagace a vytištění 35 000 ks cyklistických map pro veletrh For Bikes.

T: 15. 1. 2014							O: předsedkyně komise

Splněno.

Úkol 26/4:  Připravit náměty na propagační předměty pražské cyklistické dopravy.

T: 15. 1. 2014							O: členové komise

Splněno.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. 2. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Další termíny v 1. pololetí 2014: 18. 3., 15. 4., 20. 5. a 17. 6.

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš			          		Ověřila: JUDr. Krobová Hášová	      					                   				předsedkyně komise